REPÚBLICA DE PANAMÁ

MINISTERIO DE AMBIENTE

DIRECCION DE AREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD

PROYECTO FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ

FIDECO

Proyecto: OC-PILA PA-030-181-184-2025

SEGUNDA CONVOCATORIA

Monto para cotizar la obra: B/.31,263.46

“Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”

Obra financiada con el Fondo FIDECO

Especificaciones técnicas elaboradas por la

Unidad de diseño del SINAP -Proyecto FIDECO

Panamá, abril 2026.

SOLICITUD DE PROPUESTA A PROVEEDORES

MINISTERIO DE AMBIENTE

Fundación Natura - Fondo FIDECO

.“Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”

| SECCIÓN | INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSO PARA CONSULTORES – CONTRATISTAS-EMPRESAS Y/O FIRMAS INTERESADAS | PAGINA |
| --- | --- | --- |
| I | 1.1 Introducción. | 5 |
|  | 1.2 Aclaración y enmienda de los documentos de la solicitud de propuesta. | 7 |
|  | 1.3 Preparación de la propuesta. | 7 |
|  | 1.4 Presentación, recepción y apertura de las propuestas. | 10 |
|  | 1.5 Evaluación de las propuestas. | 11 |
|  | 1.6 Negociaciones | 12 |
|  | 1.7 Formalización del Contrato | 12 |
|  | 1.8 Confidencialidad | 13 |
| II | INFORMACIÓN SOBRE LA CONSULTORÍA, OBRA O SERVICIO SOLICITADO | 14 |
|  | 2.1 Hoja de Datos | 14 |
|  | 2.2 Presupuesto Fijo | 14 |
|  | 2.3 Especificaciones Técnicas | 15 |
|  | Guía de buenas prácticas ambientales para las construcciones en parque nacionales o áreas protegidas | 17 |
|  | 2.4 Responsabilidades | 23 |
|  | 2.5 Aclaraciones | 24 |
|  | 2.6 Forma de Presentación de la Propuesta Técnica | 25 |
|  | 2.7 Duración del Proyecto | 25 |
|  | 2.8 Requisito de la Empresa proponente y el Equipo Ejecutor | 25 |
|  | 2.9 Moneda Oficial | 28 |
|  | 2.10 Seguimiento del Proyecto | 28 |
|  | 2.11 Condiciones de Supervisión y Desembolsos | 29 |
|  | 2.12 Presentación de Propuestas (fecha de cierre) | 29 |
|  | 2.13 Modalidad de Entrega | 30 |
|  | 2.14 Cantidad de Contratos a Adjudicar | 30 |
|  | 2.15 Este contrato requiere la presentación | 30 |
|  | 2.16 Toda propuesta deberá contener la información solicitada | 31 |
|  | 2.17 Se prevé que el trabajo comience en mayo de 2026 | 31 |
|  | Modelo de Formulario de Propuesta | 32 |
|  | Requisitos y Documentos Adicionales para la Presentación de Propuestas | 33 |
|  | Los Criterios de Evaluación y su Puntaje | 33 |
| III | REQUISITOS DEL PROPONENTE (1 y 2) | 34 |
|  | Parágrafo | 35 |
|  | Pago a los proveedores de bienes y servicios | 35 |
|  | Formulario para pago ACH | 36 |
|  | Cuadro de Desglose de Precios | 37 |
|  | Trabajos Incluidos en el Contrato | 41 |
|  | - Preliminares | 41 |
|  | B, Planos y Misceláneos | 42 |
|  | - Permisos | 42 |
|  | - Construcción de PILA en La Nubes | 42 |
|  | - Construcción de Jurutungo | 45 |
|  | 1. Inspección y Aceptación Final | 46 |
|  | 2. Detalle de los Trabajo a Realizar | 46 |
|  | 3. Limpieza | 46 |
|  | 4. Especificaciones Técnicas | 47 |
|  | 4.1. Inspección del Sitio | 47 |
|  | 4.2. Trabajos Preliminares | 47 |
|  | 4.3. Preparación del Sitio | 47 |
|  | 4.4. Acarreo y Limpieza | 48 |
|  | 5. Otras Disposiciones | 48 |
|  | 6. Otras Generales Técnicas | 48 |
|  | 6.1.1 Trabajos Preliminares | 48 |
|  | 6.1.1.1. Limpieza | 48 |
|  | 6.1.1.2 Abastecimiento de Agua y Energía Eléctrica | 48 |
|  | 6.1.1.3 Accesibilidad | 49 |
|  | 6.1.1.4 Remoción | 49 |
|  | 7. Control e Inspección de la Obra | 49 |
|  | 8. Materiales o Trabajos Defectuosos | 49 |
|  | 9. Control de Calidad | 52 |
|  | 10. Seguridad y Limpieza | 52 |
|  | 11. Depósito y Almacenamientos de materiales | 52 |
|  | 12. Seguridad Ocupacional | 53 |
|  | 13. Control de Calidad en el Campo | 53 |
| IV | FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS | 54 |
|  | 4.1 Propuesta Técnica formularios. | 54 |
|  | 4.1.1 Formulario No. 1: Formulario de presentación de la propuesta. | 55 |
|  | 4.1.2 Formulario No.2: Referencias del Proponente – Experiencia de la firma | 57 |
|  | 4.1.3 Formulario No. 3: Observaciones y sugerencias de los consultores con respecto a las Especificaciones Técnicas y a la información de servicios e instalaciones que proporcionará MiAMBIENTE. | 58 |
|  | 4.1.4 Formulario No. 4: Descripción de la Metodología y Plan de Actividades para la Ejecución del Trabajo | 59 |
|  | 4.1.5 Formulario No. 5: Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades. | 60 |
|  | 4.1.6 Formulario No. 6: Formulario para la hoja de vida del personal profesional propuesto. | 61 |
|  | 4.1.7 Formulario No. 7: Calendario de actividades del personal profesional | 62 |
|  | 4.1.8 Formulario No. 8: Plan de actividades de Trabajo (De Trabajo) | 63 |
|  | 4.1.9 Formulario No. 9: Constancia de Visita o Reunión de Aclaración | 64 |
|  | 4.2.1 Formulario No. 10: Resumen de costos en balboas | 66 |
|  | 4.2.2 Formulario No. 11: Desglose de Costos por actividad | 67 |
|  | 4.2.3 Cronograma | 68 |
|  | 4.2.4 Formulario de Debida Diligencia | 69 |
| A | ANEXOS | 72 |
|  | Diseño Conceptual del Poste | 72 |
|  | Diseño Conceptual de la Paredilla | 73 |
|  | Diseño Conceptual del Tanque de Reserva | 74 |
| G | GLOSARIO | 75 |

SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONCURSOS PARA CONSULTORES -CONTRATISTA- EMPRESAS Y/O FIRMAS INTERESADAS.

1.1	Introducción

Fundación Natura, ente Fideicomisario del Fideicomiso Ecológico de PANAMÁ, Fondo FIDECO, en coordinación con el MINISTERIO DE AMBIENTE (Mi AMBIENTE), rectora del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP), formula un llamado a EMPRESAS y contratistas interesados en presentar propuestas, para el siguiente trabajo:

“Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”, basados en las directrices de las Especificaciones Técnicas del MINISTERIO DE AMBIENTE (MiAMBIENTE), descritos en la sección (ii) de esta solicitud de propuestas.

1.1.1	Los recursos financieros para cubrir los costos de la Consultoría/Servicios descritos provienen del Fondo FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ (FIDECO), cuyos dineros provienen de los rendimientos generados por el Fideicomiso permanente creado en 1995, con aportes del Gobierno de Panamá, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y The Nature Conservancy (TNC).

1.1.2	La selección del proveedor está a cargo de un COMITÉ TÉCNICO REVISOR (CTR) cuyo procedimiento establece la selección de aquel, que, entre todos los proponentes, reúna los requisitos solicitados y presente la mejor propuesta de acuerdo a los criterios de las especificaciones técnicas en la sección II capítulo 2.2 que cumpla con las condiciones presentadas en esta solicitud.

1.1.3 Los proponentes deben incluir la FIANZA DE PROPUESTA ORIGINAL: por el 10% del monto total de la obra, con una validez de noventa (90) días emitida por una aseguradora reconocida.

1.1.4 	La propuesta deberá incluir UNA PROPUESTA TÉCNICA y UNA PROPUESTA ECONÓMICA y las mismas constituirán la base para las negociaciones y, eventualmente, la suscripción de un contrato con proponente seleccionado.

1.1.5 	El trabajo se llevará a cabo de acuerdo con las etapas indicadas en las Especificaciones Técnicas (ET).  Cuando el trabajo incluya varias etapas, el inicio de cada etapa estará sujeto a que la Contratante haya determinado que el desempeño del contratista ha sido satisfactorio en la etapa anterior.

1.1.6	Los interesados deben familiarizarse con las condiciones locales y condiciones establecidas en las ET y tenerlas en cuenta en la preparación de su propuesta.

1.1.7	El Mi AMBIENTE proporcionará los insumos especificados en las ET y proporcionará datos e información pertinente sobre la obra.

1.1.8 Se deberá tener en cuenta que:

(i) Los costos de la preparación de las propuestas y de la negociación del contrato, no son reembolsables como costos directos del trabajo, y (ii) la CONTRATANTE no está obligada a aceptar ninguna de las propuestas presentadas.

1.1.9	La política establecida es que los contratistas deben dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial, y que en todo momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del Fondo FIDECO (representado por la CONTRATANTE, Fundación NATURA) y MiAMBIENTE, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las entidades a las que pertenecen.  No se contratará a los contratistas para trabajos que sean incompatibles con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes, o que puedan ponerlos en situación de no poder proveer sus servicios en la forma que mejor convenga a los intereses del Fondo FIDECO y MiAMBIENTE.

1.1.10Sin que ello constituya limitación al carácter general de esta regla, no se contratará contratistas en las circunstancias que se indican a continuación:

a)	Una firma contratada por la CONTRATANTE para suministrar bienes o construir obras, estará descalificada para proveer servicios de consultoría respecto del misma obra. A la inversa, ninguna firma contratada para proveer servicios de consultoría en la preparación o ejecución de una obra, podrá posteriormente suministrar bienes o construir obras o proveer servicios relacionados con el trabajo inicial para la misma obra (a menos que se trate de una continuación de los servicios de consultoría proporcionados anteriormente por la firma).

b)		Las contratistas o cualquiera de sus filiales no podrán ser contratados para realizar trabajos que, por su Naturaleza, puedan resultar en conflictos de intereses con otros trabajos del contratista.

1.1.11. En los casos en que la continuidad sea esencial, se puede contratar a contratistas para tareas que constituyan una continuación Natural de trabajos realizados anteriormente; esta posibilidad se indicará en las ET.  En los factores que se utilicen para la selección del contratista se tendrá en cuenta la probabilidad de tal continuación de los trabajos.  Fundación NATURA con base a lo que establezca el Comité Técnico Revisor, es quien establecerá si se llevarán a cabo las tareas posteriores y, en caso afirmativo, determinará cómo se llevará a cabo la contratación respectiva.

1.1.12. Las contratistas deberán tener en cuenta las disposiciones sobre fraude y corrupción establecidas en las cláusulas del contrato indicadas en las ET.

1.2. Aclaración y enmienda de los documentos de la Solicitud de Propuesta (SP).

1.2.1	De acuerdo a la Naturaleza del bien o servicio solicitado, se indicará en las ET y en la hoja de datos de este documento, las fechas de las visitas de inspección y/o reuniones de aclaración sobre las especificaciones del bien o servicio.

1.2.2	Los proponentes podrán solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos de la SP dentro del plazo indicado en la hoja de datos antes de la fecha de presentación de la propuesta. Todas las solicitudes de aclaración deberán presentarse por escrito y enviarse por correo electrónico o encomiendas, con acuse de recibo, a la dirección indicada en la hoja de datos.

1.2.3. Fundación NATURA responderá por correo electrónico a esas solicitudes y enviará una copia de su respuesta (incluyendo una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia) a todos los interesados que hayan retirado la SP en cualquiera de los puntos establecidos para este fin. Las respuestas podrán además ser publicadas en los medios utilizados para anunciar la convocatoria.

1.2.4	En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, Fundación NATURA (CONTRATANTE) en consenso con MiAMBIENTE (EL DONATARIO) pueden, por cualquier razón, ya sea por su propia iniciativa o en respuesta a una aclaración solicitada por un interesado, enmendar los documentos de la SP.  Toda enmienda a la convocatoria será anunciada en la página web de Fundación NATURA y será enviada por escrito a todos los interesados registrados y éstos deberán acusar recibo, mediante correo electrónico y será obligatoria para ellos.

Nota: Fundación NATURA podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de propuestas.

1.3 Preparación de la Propuesta

1.3.1 Los interesados deberán revisar detenidamente los documentos que integran esta SP.

Todas las indicaciones para la elaboración y posterior entrega de la propuesta, tanto técnica como económica, son de estricto cumplimiento para su evaluación. Cualquier incumplimiento de las indicaciones de la SP o deficiencia importante encontrada en la propuesta podrá dar como resultado la descalificación de la misma.

Los proponentes deben incluir la FIANZA DE PROPUESTA ORIGINAL: por el 10% del monto total de la obra, con una validez de noventa (90) días emitida por una aseguradora reconocida.

1.3.2 Al preparar la propuesta técnica, los interesados deben prestar especial atención a lo siguiente:

1.3.2.1	Si un interesado no posee todas las áreas de especialización necesarias para el trabajo, puede complementarlas asociándose con otro(s) interesados, individuales, organizaciones o empresas conformando una asociación en participación o grupo (joint venture), o subcontratando consultores, organizaciones o empresa, según resulte apropiado.  Los consultores/contratistas/empresa podrán asociarse con otros interesados en este trabajo y presentaran evidencia de asociación, la empresa, consultor o contratista líder, será responsable del cumplimiento de todas las partes involucradas en la sociedad para el cumplimiento de lo que se indica en las ET.  En caso de empresas extranjeras interesadas, deberán incluir la contratación de consultores/contratistas/empresas nacionales ya sea estableciendo asociaciones en participación o grupos o subcontratando con ellos una parte del trabajo.

1.3.2.2 En el caso de monto publicado, la propuesta económica deberá ajustarse al tope establecido.

1.3.2.3	Es deseable que la mayoría del personal profesional clave que se proponga sean empleados permanentes de la organización o firma o demuestren tener una relación de trabajo duradera y estable con ésta.

1.3.2.4 El personal profesional propuesto debe tener, como mínimo, la experiencia indicada en las ET y haber trabajado, de preferencia en condiciones similares a las existentes en Panamá. Cualquier cambio del personal asignado a la obra deberá ser notificado a LA CONTRANTE Y EL DONATARIO (MiAMBIENTE), en un periodo no mayor a 3 días calendarios y de ser personal clave para el desarrollo de la obra o servicio, este cambio será aprobado por EL DONATARIO, en un periodo no mayor a 5 días calendario. De ser favorecido con más de un proyecto del Fondo FIDECO, deberá reemplazar, previa autorización de El DONATARIO y LA CONTRATANTE, el personal que por asignaciones en la obra no pueda estar a disponibilidad total de la obra.

1.3.2.5 No se aceptará más de un currículum para cada cargo.

1.3.3 La propuesta técnica se deberá incluir obligatoriamente la siguiente información, utilizando los formularios de la Sección IV de estos lineamientos:

1.3.3.1.	Intención de concursar mediante la aplicación llenando el formulario de presentación de la propuesta (Formulario 1)

1.3.3.2.	Una breve descripción del proponente y una reseña de su experiencia en trabajos similares realizados durante los últimos 5 años (Formulario 2).  Para cada trabajo, la reseña deberá indicar, entre otras cosas, la especialización del personal propuesto, la duración del trabajo, el monto del contrato y el grado de participación que tuvo la firma.

1.3.3.3. Observaciones y/o sugerencias a las ET y sobre los servicios e instalaciones que proporcionará LA CONTRATANTE y mi AMBIENTE (Formulario 3).

1.3.3.4. 	Una descripción de la metodología a utilizar (Formulario 4).

1.3.3.5. Lista del personal que conformará el equipo de trabajo, de acuerdo al cargo que ocupará cada uno, las actividades que les serán asignadas y el tiempo que participarán en ellas (Formulario 5).

1.3.3.6. Currículos actualizados, firmados por el personal profesional propuesto y por el representante autorizado que presenta la propuesta (Formulario 6).  La información básica deberá incluir el número de años de trabajo en la empresa y el nivel de responsabilidad asumida en las labores desempeñadas en los últimos cinco (5) años.

1.3.3.7. En el (Formulario 7), deberá presentarse el calendario desglosado de actividades del personal profesional

1.3.3.8. Plan de actividades desglosado conforme a detalles contenidos en el (Formulario 8).

1.3.3.9. Si en las ET se especifica la capacitación como componente importante del trabajo, deberá presentar una descripción detallada de la metodología propuesta, el personal, la evaluación del evento y el seguimiento a dicha capacitación.

1.3.3.10.	Si la SP requiere una visita previa al área del proyecto o una reunión de aclaración, deberá presentarse el (Formulario 9).

1.3.3.11.	Cualquier información adicional que se solicite en las ET.

    - Nota: la propuesta técnica no deberá incluir información financiera.

  - 1.3.4.	La propuesta económica deberá ser presentada utilizando los formularios de la Sección IV. 4.2. En los formularios se incluyen todos los costos asociados con el trabajo:

1.3.4.1	Resumen de costos en balboas (Formulario 10)

1.3.4.2Desglose de costos por actividad (Formulario 11)

1.3.4.3. Remuneración del personal profesional y de apoyo por actividad.  Estas estimaciones y el tiempo de dedicación deberán respaldarse con gráficos de barras en que se indique el tiempo propuesto para cada integrante del grupo de trabajo (Formulario 3).

1.3.4.4. 	Gastos reembolsables, tales como subsistencia (viáticos, vivienda, según aplique), transporte local para la movilización y la desmovilización, servicios y equipo (vehículos, equipo de oficina, muebles y suministros), alquiler de oficinas, seguros, impresión de documentos, levantamientos y capacitación, si ésta es un componente importante del trabajo. Si corresponde, esos costos se desglosarán por actividad (Formulario 4).

  - 1.3.5	En las ET en la presente SP se indica el período en días durante el cual las propuestas deberán permanecer válidas después de la fecha de presentación. Durante ese período, se espera que los proponentes mantengan disponible el personal profesional propuesto para el trabajo. LA CONTRATANTE hará todo lo posible por finalizar las negociaciones dentro de ese plazo. Si LA CONTRATANTE desea prolongar el período de validez de las propuestas, los proponentes que estén en desacuerdo tienen el derecho de no prolongar las mismas.

  - Presentación, Recepción y Apertura de las Propuestas

Los proponentes deben incluir la FIANZA DE PROPUESTA ORIGINAL: por el

10% del monto total de la obra, con una validez de noventa (90) días emitida por una

aseguradora reconocida para que proceda a la revisión de la propuesta presentada

por los interesados en las licitaciones de obra.

1.4.1	La propuesta original no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello sea necesario para corregir errores cometidos por la propia firma.  Esas correcciones deberán confirmarse con las iniciales de la(s) persona(s) que firman la propuesta.

1.4.2	Tanto para la propuesta técnica como para la propuesta económica, las empresas deberán preparar el número de copias que se indica en las ET Cada ejemplar de dichas propuestas deberá marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, según el caso. Si hay discrepancias entre el original y las copias de la propuesta, prevalecerá el original.

1.4.3	Las propuestas deben ser retiradas y entregadas en Fundación NATURA

únicamente en las direcciones indicadas en el presente llamado.

No se permitirá enviar propuestas en la modalidad que no esté definida

en la convocatoria, y deberán cumplir estrictamente con lo solicitado (propuesta

técnica, propuesta económica, número de copias, etc.).

El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán entregarse dentro de un sobre cerrado y sellado, marcado claramente como “PROPUESTA TÉCNICA”.  Igualmente, el original y todas las copias de la propuesta económica deberán colocarse dentro de un sobre cerrado y sellado, marcado claramente como “PROPUESTA ECONÓMICA”. Ambos sobres deberán colocarse dentro de un sobre exterior, que también deberá estar cerrado y sellado. En dicho sobre deberá figurar la dirección de Fundación Natura, según se indique, para presentar las propuestas y cualquier otra información indicada en las ET, además de la siguiente advertencia marcada con claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO REVISOR.”.

NO SE RECIBIRÁ PROPUESTAS LUEGO DE LA FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN ENUNCIADA EN LA CONVOCATORÍA.

1.4.4   La propuesta técnica y la propuesta económica completas deben entregarse en la dirección indicada para su presentación, a más tardar a la hora y en la fecha señaladas en este documento (Hoja de datos) El proponente debe solicitar su constancia de entrega de propuesta (Formulario 5).  Toda propuesta que sea recibida después de vencido el plazo para la presentación de las mismas, será devuelta sin abrir.

1.4.5. Las propuestas serán abiertas por el Comité de Técnico Revisor en la fecha prevista por la Fundación NATURA, la cuál será una fecha posterior a la fecha final de la recepción de propuestas.

1.5 Evaluación de las Propuestas

1.5.1 Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación del contrato, el proponente que intente ponerse en contacto con Fundación NATURA y/o con el MiAMBIENTE, en relación a su propuesta en evaluación, deberá hacerlo por escrito a la dirección indicada en las ET.  Todo intento de ejercer influencia sobre alguno de las partes involucradas en el proceso de selección o sobre algún miembro del Comité Técnico Revisor de las propuestas, o en la adjudicación del contrato, será causal de descalificación de la propuesta.

15.2	El Comité Técnico Revisor evaluará las propuestas basándose en el contenido de ET, en los criterios y subcriterios de evaluación con el sistema de puntaje indicado en las ET. Toda propuesta que no obtenga el puntaje mínimo indicado en los mismos, será descalificada.

1.5.3. El Comité Técnico Revisor determinará si las propuestas económicas están completas (si incluyen el costo de todos los rubros comprendidos en las propuestas técnicas correspondientes; de lo contrario, el CTR determinará esos costos y los añadirá al precio inicial), y corregirá los errores de cálculo.

1.5.4	En el caso de convocatorias con monto fijo éste será publicado. La selección se basará en la propuesta técnica con el puntaje más alto.  Será descalificada aquella propuesta con monto superior al publicado, aquellas con monto inferior al porcentaje mínimo aceptable establecido previamente por Fundación NATURA y MiAMBIENTE y aquellas propuestas técnicas con calificación por debajo de la mínima establecida.

En el caso de convocatorias con monto no publicado, la selección no se basará necesariamente en el monto más bajo, sino entre la mejor propuesta de aquellas que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo requerido.  En este caso, la firma seleccionada podrá ser invitada a negociar.

Para todos los casos, será causal de descalificación toda propuesta que no cumpla con la entrega de todos los Requisitos del Proponente (Sección III).

1.6 Negociaciones

1.6.1	Al haber seleccionado la firma sobre la base, entre otras cosas, de una evaluación del personal profesional clave propuesto, LA CONTRATANTE negociará un contrato basándose en los expertos nombrados en la propuesta.  Antes de iniciar las negociaciones del contrato, LA CONTRATANTE solicitará la confirmación de la disponibilidad de los expertos. LA CONTRATANTE no aceptará sustituciones durante las negociaciones del contrato a menos que ambas partes convengan en que los retrasos, en caso de darse, en el proceso de selección hacen inevitable tal sustitución, o que tales cambios son fundamentales para alcanzar los objetivos del trabajo.  Si éste no fuera el caso, y si se determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios del personal clave sin confirmar su disponibilidad, la firma podrá ser descalificada.

1.6.3 Una vez convenidos los acuerdos entre las partes, se firma un Acta de negociación entre los mismos, la cual formará parte del Contrato.

1.6.4 Las negociaciones terminarán con una revisión del borrador del contrato.  Si las negociaciones fracasan, LA CONTRATANTE invitará a negociar un contrato con el proponente cuya propuesta quedó en segundo lugar y así sucesivamente.

1.7 Formalización del Contrato.

1.7.1	 El contrato se formaliza después de las negociaciones.  Para completar la formalización de la contratación, LA CONTRATANTE la Contratante y el (la) Empresa/Consultor/Contratista deberán poner sus iniciales en el contrato convenido y firmar donde corresponda.

1.7.2 Al formalizar el contrato, Fundación NATURA notificará a los demás proponentes que no fueron seleccionados. La documentación original de las propuestas no será devuelta, permaneciendo como parte del expediente de la convocatoria.  Los proponentes interesados podrán retirar una de las copias de su propuesta.

1.7.3 Una vez firmado el contrato para la adquisición de obra o servicio, el (la) Empresa/Consultor/Contratista deberá presentar una Fianza de Cumplimiento del Contrato, valida por el periodo de vigencia del contrato y por un periodo adicional de un (1) año a partir de la aprobación de la obra final para responder por vicios redhibitorios. La Fianza deberá ser presentada dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del contrato debidamente firmado por ambas partes a EL CONTRATISTA. Esta Fianza no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato que ha de celebrarse.  PARA TODO CONTRATO QUE EXCEDA LA SUMA DE B/.20,000.00 ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

    - Se espera que la firma inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificado en las ET.

  - Confidencialidad

1.8.1 LA CONTRATANTE y todas las partes involucradas en el proceso de Selección de proveedor, mantendrán la confidencialidad de la documentación que se reciba de parte de los proponentes.

1.8.2 La información relativa a la evaluación de las propuestas no se dará a conocer a los proponentes participantes ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato a la firma ganadora.

SECCIÓN II

INFORMACIÓN SOBRE LA CONSULTORÍA, OBRA O SERVICIO SOLICITADO.

2.1 	Hoja de Datos

Título de la Contratación

“Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”

DEFINICIÓN DE LAS PARTES

2.2 Presupuesto fijo: B/.31,263.46

2.2.1 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Cada contratista proponente será responsable bajo su propio costo realizar o no una visita previa al área, antes de someter su propuesta de precios.

Se dará por conocido la obra y El Contratista deberá cumplir con todo lo detallado en los planos y especificaciones técnicas a fin de realizar los trabajos que así se requieren por cuenta propia, para la obra contratada.

Podrá contactar a los teléfonos de la Coordinación Nacional de FIDECO 500-0855, ext. 6117 o ext. 6807 Licda. Marcela Iglesias Pinzón, la Unidad de Diseños de SINAP/FIDECO/MiAMBIENTE, Albrook, Edificio Nº 804, 500-0855, ext. 6877, ext. 6042 Arquitecto Luis Cáceres, lcaceres@miambiente.gob.pa  y en la regional de Chiriquí, el  Licdo. José Manuel Montes González,, jefe del Parque Internacional La Amistad – Pacifico, jmontes@miambiente.gob.pa.

Para esta convocatoria se realizará reunión de homologación el lunes 18 de mayo de 2026 a la 1:30 p.m., en la Oficina de Fundación NATURA, para explicar el proceso de la entrega de la información a las empresas interesadas en presentar propuestas.

  - Especificaciones Técnicas

En esta obra se deberán contemplar los siguientes lineamientos técnicos y administrativos necesarios para el desarrollo en el Parque Internacional La Amistas-Pacifico.  Cada uno de estos términos será detallado de manera específica y deberá ser considerado en la planificación, ejecución y supervisión de la obra.

    - CONDICIONES ESPECIALES

2.3.1.1	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

“Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”

2.3.1.2 PLAZO DE ENTREGA

El postor que se le adjudique la solicitud de precios deberá terminar los trabajos arriba descritos, dentro de cuatro (4) meses y/o (120) días calendarios contados a partir de la fecha de la orden de proceder.

2.3.1.3 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista será responsable por todos los daños y perjuicios ocasionados en el trabajo, y responderá así mismo, por todos los daños y perjuicios materiales que ocasionen los obreros que participen en la ejecución de la obra, a personas particulares y propiedades, y que sean generados por la falta de protección adecuada y por cualquier otro accidente que sobrevenga por defectos o culpa o negligencia de sus empleados, de sus administradores, de su delegatorios o de sus representantes.

2.3.1.4 TRABAJOS A REALIZAR

De igual forma El Contratista estará comprometido a dar seguimiento y supervisión diaria a los trabajos a él adjudicados.

Garantizara el fiel cumplimiento de los trabajos contratados y velara por que, durante el desarrollo de las diferentes actividades de construcción, no se den impactos ambientales que causen efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente del área.

2.3.1.5 INSPECCIONES:

Será requisito obligatorio que todos los trabajos sean inspeccionados diariamente por personal idóneo y debidamente certificado, tales como arquitectos, ingenieros civiles o capataces con la acreditación correspondiente. Estas inspecciones diarias deberán asegurar que los trabajos se realicen conforme a los planos aprobados, las especificaciones técnicas y las normativas vigentes.

Asimismo, se deberán realizar inspecciones programadas conjuntamente con el equipo técnico de LA CONTRATANTE, en las cuales será obligatoria la presencia del representante legal del Contratista y del profesional idóneo responsable de la obra, ya sea un arquitecto o ingeniero civil con idoneidad profesional vigente. La ausencia de cualquiera de estos participantes podrá ser causal de suspensión o reprogramación de la inspección.

Adicionalmente, se realizará una inspección técnica por parte de un profesional idóneo designado por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), con el propósito de verificar que todos los trabajos se estén ejecutando conforme a lo establecido en el pliego de cargos y demás normativas aplicables y de construcción vigentes en la República de Panamá.

El número de inspecciones técnicas durante la ejecución de la obra será de al menos tres (3) inspecciones, sin perjuicio de otras visitas que el inspector considere necesarias.

El Contratista deberá proporcionar toda la documentación técnica, registros de obra, informes y planos, facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de las inspecciones antes mencionadas.

Será requisito permanente que todas las inspecciones sean realizadas por un profesional idóneo en calidad de inspector. El proponente favorecido permitirá, sin objeción de ningún tipo, la entrada y ejecución de inspecciones por parte de un profesional idóneo (arquitecto o ingeniero civil), designado como inspector por el Ministerio de Ambiente, en coordinación con dicha entidad a través de la Coordinación de FIDECO, adscrita a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Este inspector tendrá la facultad de ingresar al área e inspeccionar las veces que lo considere necesario, a fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y ambientales establecidos.

2.3.1.6 COORDINACIÓN CON LO EXISTENTE:

- Previo al inicio de la construcción se verificarán todas las medidas y niveles y se ajustarán a las condiciones encontradas en el campo, consultando al Inspector sobre la forma de hacerlo cuando las discrepancias sean significativas.

- El Contratista será responsable por mantener en buen estado y evitar todo o cualquier daño que él o sus trabajadores, los de sus subcontratistas o los de sus suministradores de materiales causen en el área.

- El Contratista garantizará que el suministro de agua con el sistema existente sea ininterrumpido, por lo que de darse un daño este resolverá de inmediato el daño.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA LAS CONSTRUCCIONES EN PARQUES NACIONALES O ÁREAS PROTEGIDAS

NOTA IMPORTANTE

El CONTRATISTA deberá inspeccionar y verificar en el sitio de la obra, las condiciones en que realizará los trabajos requeridos en esta etapa, para su debida coordinación con EL DONATARIO y el LA CONTRATANTE.

No se aprobará ningún trabajo como adicional que, por omisión o por falta de inspección previa a los sitios de la obra, El Contratista no haya considerado en su propuesta, y que sean necesarios para el desarrollo de obras, actividades ligadas, a los trabajos requeridos en esta etapa, aun cuando LA CONTRATANTE no las haya especificado en su solicitud o alcance de los trabajos a realizar, los mismos deberán ser realizados sin costo alguno para LA CONTRATANTE, por El CONTRATISTA.

El Contratista deberá ceñirse a los planos y especificaciones para presentar su propuesta, los cuales forman parte del Contrato.

Sera responsabilidad del Contratista aplicar e implementar durante la ejecución de la obra las medidas incluidas en un compendio de GUÍA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN incluidas en los anexos de estas especificaciones.

GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA OBRA

- Dar cumplimiento a las especificaciones relacionadas con las dimensiones, características y ubicación de los letreros y contar con las autorizaciones requeridas para ello.

- Respetar el espacio público y abstenerse de su utilización, salvo que sea estrictamente necesario, caso en el cual deberá aislarse por completo el espacio circundante, obteniendo previamente el respectivo permiso.

- Disponer ordenadamente y en un sitio adecuado los equipos y herramientas para cada trabajo o actividad.

- Una vez finalizada la obra deberá recuperarse la zona, garantizando la reconformación total del sitio y la eliminación de elementos utilizados durante la etapa constructiva o de instalación.  El sitio deberá quedar en igual o mejor estado que inicialmente.

- Realizar mezclas sobre una plataforma metálica, lleno en arenilla, o patio temporal.  Abstenerse de efectuar mezclas sobre el suelo, zonas verdes o zonas duras existentes en espacios públicos.

- Recoger de manera inmediata derrames de concreto, lubricantes, combustibles entre otros y disponerlos en lugares autorizados.

- Realizar limpieza en seco de maquinaria o equipo.  Evitar la descarga de las aguas de lavado en el suelo.

| Componente o actividad | Impacto Ambiental Potencial | Medidas de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Cuadrillas y campamentos | - Daños al hábitat local, compactación del suelo y erosión. - Contaminación de aguas superficiales y propagación de enfermedades a través de heces y residuos sólidos generados. - Explotación de fauna y flora local a través de la caza furtiva y la recolección de leña. | - No se permitirá el alojamiento del personal dentro del sitio del proyecto. - Proporcionar saneamiento temporal en el sitio a través de sanitarios portátiles y recipientes de basura que serán retirados del área al finalizar la jornada. - La caza furtiva y la recolección de plantas en el sitio de las obras están prohibidas. - Proporcionar en cantidades adecuadas y buena calidad de alimentación y combustible para cocinar. - También queda prohibida la utilización de armas de fuego, el consumo de alcohol, cigarrillos y narcóticos. |
| Equipo pesado y materiales peligrosos | - Erosión por surcos y huellas de llantas, deterioro de carreteras y orillas de cuerpos de agua. - Compactación del suelo, causa de cambios en los flujos de aguas superficiales y subterráneas. - Contaminación de aguas superficiales y subterráneas debido a fugas o derrames de combustibles, aceites o materiales tóxicos. - Exposición del personal a materiales peligrosos. | - Sólo se permitirá el uso de vehículos de carga en el estacionamiento a la entrada del sendero. A partir de allí y hasta el sitio de la obra, el transporte de materiales se hará de forma manual o por medio de carretillas. - No se realizará mantenimiento de maquinaria dentro de los límites del parque. - Evitar en lo posible la utilización de materiales tóxicos (pinturas a base de plomo, asbestos, etc.) y priorizar la utilización de materiales amigables con el ambiente. - Utilizar en lo posible materiales que generen poco residuo. - Evitar derrames y disposición de residuos en el área. |
| Despeje y nivelación del terreno | - Producción de áreas de suelo sin cobertura vegetal que provoquen erosión, lodazales, cambios en el flujo Natural del agua y daños a ecosistemas. | - Delimitar de forma estricta las áreas de trabajo y las áreas de cobertura vegetal que permanecerán intactas de forma tal que se respeten dichos límites y no se generen alteraciones y afectaciones innecesarias. - Evitar la disposición de desechos sólidos en las áreas de cobertura vegetal. - Realizar las labores de limpieza y mantenimiento necesarias. |
| Corte de árboles | - Producción de áreas de suelo sin cobertura vegetal que provoquen erosión, lodazales, cambios en el flujo Natural del agua y daños a ecosistemas. | - Los árboles a eliminar deben ser identificados y marcados con cintas de colores, pintura u otro medio. - Deben tomarse todas las precauciones necesarias para proteger de cualquier daño o mutilación a los árboles cuya conservación se encuentra prevista en los planos y especificaciones. - El corte debe hacerse de manera que no se dañen las instalaciones y las propiedades adyacentes. |
| Excavación | - Erosión, encenagamiento, cambios en el flujo Natural del agua y/o daños a los ecosistemas acuáticos cuando la tierra excavada se apila en forma inapropiada. - Exposición de la cuadrilla a riesgos de caídas en las excavaciones y lesiones. - Bloqueo de los cursos de agua locales. | - Se almacenará el material debidamente apilado, acordonado y cubierto en forma tal que se evite el arrastre de la lluvia y el viento. - Colocar barreras alrededor de la excavación. - Evitar el desarrollo de la actividad de movimiento de tierra durante los periodos de lluvias intensas, a fin de disminuir al mínimo el acarreo de sedimentos hacia los cauces receptores. |
| Relleno | - Bloqueo de los cursos de agua al no colocar el relleno de forma apropiada. - Hundimiento del suelo y derrumbes por inadecuada compactación. | - No se harán rellenos por encima del nivel de flujo de escorrentías. - Los materiales provenientes de excavaciones o cortes que puedan reutilizarse, se destinarán para rellenos o nivelaciones. - Los materiales sobrantes procedentes de las excavaciones y que no sean utilizables deberá ser llevados a los sitios de disposición final autorizados. |
| Obra gris y obras menores | - Generación de ruido excesivo. - Producción de residuos sólidos, aguas residuales y emisiones. | - Mantener en buen estado los vehículos y maquinarias que operan en la obra. - Evitar el uso de claxon y bocinas en los vehículos. - Realizar ciclos de trabajo y ciclos de descanso en aquellas actividades que generen ruido continuo. - Adelantar actividades propias de la obra en horarios diurnos. No se trabajará en horas de la noche. - Garantizar el aislamiento sonoro de equipos tales como cortadoras y pulidoras. - No se puede disponer ni almacenar materiales, escombros o desechos en las zonas de retiro de las fuentes de agua, mucho menos dentro del cauce. |
| Señalización |  | - Instalar un rótulo en la entrada del sitio de la obra que contenga la información general del proyecto, donde se indique el número de expediente y el número de resolución del estudio de impacto ambiental. |
| Amenazas y riesgos | - Incendios forestales. | - No está permitido quemar basura dentro de los límites del parque. - Instruir a los trabajadores en técnicas de manejo del fuego, a fin de que puedan hacer frente a una emergencia por incendio forestal. |
| Construcción de tanque séptico | - Contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas con nutrientes, demanda biológica de oxígeno (DBO), sólidos suspendidos (SS) y patógenos en altas concentraciones. - Desmejoramiento en la calidad del agua y/o transmisión de enfermedades por desechos inadecuadamente tratados o manejados. | - Evaluar la profundidad del nivel freático, si es demasiado alto, revestir el tanque con arcilla, láminas de plástico o algún otro material impermeable para evitar fugas. - En lo posible evitar descargas directas de efluentes a fuentes o cuerpos de aguas. Las descargas directas de los efluentes a cuerpos de agua con suficiente volumen y flujo para asimilar los desechos pueden ser aceptables. - Adicionar un tratamiento secundario, como pasar el efluente por un filtro anaeróbico seguido por una descarga a un campo de absorción. |

ABSTENCION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, DEL RECIBO DE BENEFICIOS

Ningún funcionario o empleado del MINISTERIO DE AMBIENTE, de por sí o por intermedio de tercera persona, podrá ser parte del contrato o beneficiarse del mismo.

Ningún empleado, al servicio del Estado, podrá aceptar salarios, regalos, de algún beneficio sin importar su índole o propinas del contratista y éste se abstendrá de ofrecer empleos a funcionarios o empleados del Estado, sin el conocimiento y la aprobación del Director/a. Siempre que por conveniencia en el trabajo o por necesidad, algún empleado o funcionario del Estado haga uso de las facilidades del contratista, este uso será aprobado por el Ingeniero Inspector y el Contratista harán los cargos correspondientes por conducto del Ingeniero Inspector, los cuales serán deducidos de los salarios de dichos empleados y pagados al contratista.

Políticas de Fundación NATURA:

Política contra la corrupción

Todo proponente o consultor, acepta conocer y aplicar en la ejecución del proyecto, en caso de ser seleccionado la Política contra la Corrupción de la Fundación NATURA. Esta política tiene la siguiente finalidad: (i) combatir la corrupción que pudiera producirse durante la prestación de los servicios, sobre todas las áreas operativas relacionadas con la gestión y administración de los recursos, la administración y ejecución de proyectos de conservación y protección de la naturaleza en Panamá; incluyendo las actividades relacionadas con los procesos estratégicos y de soporte de la Fundación y son parte del compromiso de la Fundación NATURA con la calidad en los servicios que presta y (ii) disponer de una guía que oriente la conducta previniendo posibles actos de corrupción. Esta política aplica a todos los involucrados en la prestación de los servicios de la Fundación NATURA con especial atención (sin ser exclusivas) a ejecutores, proveedores, consultores, beneficiarios, comunidades en las regiones de trabajo, donantes, así como al personal y directivos de la Fundación NATURA.

El documento completo de la Política contra la corrupción se encuentra en la página Web de la Fundación Natura http://www.naturapanama.org/index.php/politica-contra-la-corrupcion-vf y forma parte integral de este término de referencia, por lo tanto obligan jurídicamente a las partes a su conocimiento, cumplimiento e implementación.

Política de salvaguardas ambientales y sociales

Todo proponente o consultor, acepta conocer y aplicar en la ejecución del proyecto, en caso de ser seleccionado la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales, la cual es un instrumento de la Fundación Natura para asegurar la calidad de la gestión ambiental y social con respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad del desarrollo. Se basa en las normas legales y reglamentarias vigentes en la República de Panamá, así como en los acuerdos internacionales suscritos por ésta, todo bajo un enfoque de derechos humanos que garantiza la aplicación en campo de los valores que estos instrumentos prescriben tanto para los Estados, como para los particulares en toda su amplia diversidad cultural, social y ambiental. De la misma forma, esta política se integra al resto de las políticas existentes de la Fundación NATURA, a modo de sistema de trabajo operativo basado en valores y prácticas positivas con los distintos actores involucrados, incluyendo al ambiente, hoy día también sujeto de derechos colectivos y difusos.

Los proponentes y/o consultores deben considerar en sus propuestas y ejecución del proyecto lo siguiente, o servicios profesionales brindados:

  - Al abordar cuestiones sociales y ambientales en los proyectos de la Fundación NATURA, la política se aplica en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos, garantizando que los aspectos sociales y ambientales se consideren y se aborden de manera apropiada siendo algunos de los aspectos a considerar los siguientes:

- Inclusión de las posibilidades de riesgo ambiental y social en la concepción, formulación y divulgación de proyectos y convocatorias.

- Tomar en cuenta las posibilidades de riesgo ambiental y social en el proceso de revisión, evaluación y adjudicación de las propuestas asociadas a los proyectos, mediante una evaluación de riesgo preliminar, entre otros instrumentos.

- Tomar en cuenta el manejo del riesgo en la aplicación de los marcos de seguimiento y presentación de informes que sirven de marco de referencia para la implementación de los programas nacionales.

- Tomar en cuenta la posibilidad y manejo del riesgo ambiental y social para la aplicación de otras actividades financiadas por la Fundación NATURA.

b. Al asistir a los beneficiarios en el desarrollo de actividades y proyectos bajo los parámetros de este marco: Los proyectos y actividades apoyadas por la Fundación NATURA, pueden compatibilizarse con los esfuerzos nacionales de reducción del riesgo ambiental y social de la comunidad, en armonía con los objetivos que estas políticas establecen:

- Brindando un marco orientador sobre la conducta a llevar por parte de los ejecutores del proyecto o actividad de la que se trate, de acuerdo a parámetros establecidos dentro de la política.

- Brindando una referencia adicional sobre los objetivos que cada proyecto debe seguir, haciendo referencia por ejemplo a grupos vulnerables, consideraciones de género y de vulnerabilidad ambiental, entre otros.

Los principios de política son cometidos generales que fundamentan el resultado esperado, los criterios a la vez derivan de y encaminan hacia la consecución de tales principios.

El documento completo de la Política de Salvaguardas Ambientales y Sociales se encuentra en la página Web de la Fundación Natura http://www.naturapanama.org/index.php/politica-de-salvaguardas-ambientales-y-sociales y forma parte integral de este Manual de Concurso, por lo tanto obligan jurídicamente a las partes a su conocimiento e implementación

2.4 Responsabilidades

LA CONTRATANTE proporcionará los siguientes insumos y servicios:

Elabora y firma el Contrato de Servicios u Obras, realiza los pagos de acuerdo con el contrato, supervisa las actividades en coordinación con MiAMBIENTE.

MiAMBIENTE proporcionará los siguientes insumos y servicios:

Las Especificaciones Técnicas y la información disponible sobre el tema de la presente contratación, dicha información deberá solicitada a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Coordinación de FIDECO/Mi AMBIENTE mediante la coordinación con el funcionario de enlace que asigne MiAMBIENTE para seguimiento.

El Contratista proveerá a satisfacción de la obra, el personal profesional experto y de apoyo necesario, calificado para realizar los servicios dentro de los tiempos acordados, El personal que el contratista asignará a la obra está especificado en el contenido de la propuesta técnica.

2.5 Aclaraciones

Pueden pedirse aclaraciones hasta diez (10) días laborables antes de la fecha de cierre de presentación de las propuestas. Las mismas sólo podrán solicitarse de manera escrita y las respuestas se les notificarán de igual forma a todos los participantes en este concurso a más tardar tres días hábiles de realizada la consulta.

La dirección para solicitar aclaraciones es:

Fundación NATURA, Llanos de Curundú, casa 1992 A-B APDO. 0816-06822, ZONA 1, PANAMÁ, TELÉFONOS 232-7615/16/17.Correo Electrónico:  Roxana Calderón, rcalderon@naturapanama.org, convocatorias@naturapanama.org, convocatorias@naturapanama.org, Página web: www.naturapanama.org.

MINISTERIO DE AMBIENTE, Unidad de Diseños de SINAP /FIDECO/ MiAMBIENTE, Albrook, Edificio N.º 804, a los teléfonos 500-0855, ext. 6877, ext. 6042 Arquitecto Cargo Especialista en Infraestructura Luis Antonio Cáceres Samudio, correo lcaceres@miambiente.gob.pa; Arquitecto Cargo Inspector Ramón González, correo ragonzalez@miambiente.gob.pa.

PROYECTO FIDECO/Mi AMBIENTE, Curundú, Edificio Nº 500, a los teléfonos 500-0855, ext. 6117, ext.- 6807 Licda. Marcela Iglesias Pinzón (encargada)

MINISTERIO DE AMBIENTE/ Parque Internacional La Amistad-Pacifico, teléfonos: 500-0855, ext. 6254, el Licdo. José Manuel Montes, jefe del Parque Internacional La Amistad -Pacifico, jmontes@miambiente.gob.pa

Nota: En todas las aclaraciones solicitadas que se remitan a las diferentes instancias señaladas arriba, se debe copiar siempre a la siguiente dirección de correo electrónico: Roxana Calderón, rcalderon@naturapanama.org, convocatorias@naturapanama.org,

2.6 Forma de presentación de la Propuesta Técnica

  - Idioma: las propuestas, informes y toda comunicación escrita y/o mediante la modalidad telemática entre el proponente y la Entidad Contratante, que formen parte del proceso y posterior ejecución del trabajo objeto de la convocatoria, deben ser redactados en idioma español. Los documentos cuyos originales sean en idioma inglés (dicho documento debe venir legalizado y apostillado) deberán presentarse traducidos al idioma español mediante traductor público autorizado, junto con el original en inglés o una “fiel copia” del mismo.  El proponente será responsable por cualquier error o mala interpretación en la traducción.

  - La propuesta técnica y la propuesta económica deben ser presentadas por separado.

  - Validez de la propuesta: la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica de cada proponente permanecerá válida para ser aceptada por el Comité Técnico Revisor, por un periodo de treinta 30 días calendario, después de la fecha establecida para la presentación de las propuestas.

  - Firma de la Propuesta, El representante legal de la organización, firma consultora o empresa firmará (firma corta o iniciales) todas las páginas tanto de la propuesta técnica como de la propuesta económica. La omisión de esta indicación será elemento de exclusión.

2.7 Duración del Proyecto

La duración específica del contrato resultante de esta invitación será de cuatro (4) meses 120 días calendario a partir de la firma de la orden de proceder.

2.8	Requisito de la Empresa proponente y el Equipo Ejecutor

El proponente deberá cumplir integralmente con los siguientes requisitos que permiten demostrar que cuenta con la capacidad técnica y experiencia necesaria, para llevar a cabo la obra objeto de la presente licitación, demostrando a través de acta de aceptación final de proyectos del sector público o privado, y/o certificado o carta emitidas por clientes donde se ha recibido a satisfacción la totalidad de los proyectos en el sector público y/o privado.

En los casos que sean documento que sean documentos provenientes del extranjero, lo miso deberán estar debidamente traducidos al idioma español, por un traductor público autorizado y autenticado mediante notario y la correspondiente autoridad consular panameña, o en su defecto apostillado.

2.8.1	Requisito del Equipo Ejecutor

El proponente deberá presentar el nombre de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, así como un organigrama detallado que evidencie la estructura administrativa con la que cuenta para la ejecución de la obra. Este organigrama deberá reflejar claramente los roles, niveles de responsabilidad y la relación jerárquica entre los distintos miembros del equipo.

1-Diseñador: Arquitecto o Arquitecto Estructural

Requisitos mínimos:

Experiencia profesional: Mínimos cinco (5) de ejercicio profesional comprobado.

Certificaciones: Presentar dos (2) certificaciones de proyectos realizados, ya sea en diseño o ejecución, correspondientes a obras públicas o privadas.

Experiencia en Diseño y Desarrollo de Planos:

El profesional debe contar con experiencia en el diseño y desarrollo de planos para los siguientes tipos de proyectos:

- Vivienda unifamiliar

- Oficinas

- Proyecto Habitacionales (Barriadas)

- Instalaciones Instituciones y deportivas.

- Remodelación

Documentación requerida:

- Presentar Copia de la resolución de idoneidad o certificación vigentes de idoneidad emitida por la Junta Técnica de ingeniería y Arquitectura de panamá.

- Presentar Copia del Título universitario (nivel de licenciatura) en arquitectura.

- Presentar una (1) copia de la cédula y carnet de la idoneidad

2-Diseñador: Ingeniero Estructural

Se requiere un (1) ingeniero estructural que será responsable en el diseño estructural en la obra para el proyecto refugio casa vieja

Requisitos mínimos:

- Experiencia profesional: Mínimos cinco (3) de ejercicio profesional comprobado.

- Certificaciones: Presentar dos (2) certificaciones de proyectos realizados, ya sea en diseño o ejecución, correspondientes a obras públicas o privadas.

Experiencia en Diseño Estructural:

El profesional debe contar con experiencia en el diseño y desarrollo de planos estructural para el siguiente tipo de proyecto:

- Vivienda unifamiliar

- Oficinas

- Proyecto Habitacionales (Barriadas)

- Instalaciones Instituciones y deportivas.

- Remodelación

Documentación requerida:

- Presentar Copia de la resolución de idoneidad o certificación vigentes de idoneidad emitida por la Junta Técnica de ingeniería y Arquitectura de panamá.

- Presentar Copia del Título universitario (nivel de ingeniería).

- Presentar una (1) copia de la cédula y carnet de la idoneidad

3-Diseñador: Ingeniero Electromecánica o Eléctrico

Se requiere un (1) ingeniero electrónico o Eléctrico que será responsable en el diseño electricidad en la obra para el proyecto refugio casa vieja.

Requisitos mínimos:

Experiencia profesional: Mínimos cinco (5) de ejercicio profesional comprobado.

Certificaciones: Presentar dos (2) certificaciones de proyectos realizados, ya sea en diseño o ejecución, correspondientes a obras públicas o privadas.

Experiencia en Diseño Electricidad:

El profesional debe contar con experiencia en el diseño y desarrollo de planos estructural para el siguiente tipo de proyecto:

- Electricidad Vivienda unifamiliar

- Instalaciones Electricidad general

- Fotovoltaico

Documentación requerida:

- Presentar Copia de la resolución de idoneidad o certificación vigentes de idoneidad emitida por la Junta Técnica de ingeniería y Arquitectura de panamá.

- Presentar Copia del Título universitario (nivel de ingeniería).

- Presentar una (1) copia de la cédula y carnet de la idoneidad.

2.8.2	Coordinador / Gerente de la obra / Servicio

Coordinador/Gerente de la Obra/Servicio	___3___ años de experiencia

Otros Profesionales	___3___ años de experiencia

Nota: se podrá desglosar los profesionales y diferenciar según sea el caso.

- Experiencia de la Firma

La firma deberá demostrar experiencia mínima de ___3____ años Formulario 4.1.2.

2.9 Moneda oficial

Los proponentes deben expresar los gastos en Balboas (B/.).

2.10 Seguimiento del Proyecto

Estará a cargo la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del MiAMBIENTE, a través del Departamento de Manejo de Áreas Protegidas, el Proyecto FIDECO, Arquitecto Inspector de la Unidad de Diseño de la DAPB, la Dirección Regional de Chiriquí, el jefe del Área Protegida y la Fundación NATURA.

2.11 Condiciones de Supervisión y Desembolsos

Los desembolsos se realizarán de la siguiente manera:

- Productos y Desembolsos: se debe establecer en el Plan de trabajo, un cronograma de cumplimiento de ejecución de la obra (debe incluir la duración completa de la obra y la ejecución de las actividades, las cuales deben planificarse con base a la duración (inicio y fin); este plan de trabajo debe contar el compromiso de avance para realizar los desembolsos establecidos:

- Producto 1: A los 10 días hábiles de entregada la orden de proceder el Contratista debe entrega

1-Plan de trabajo (según lo solicitado en este mismo ítem),

2-Plan de Control de Calidad

3-Plan de Seguridad y Protección Ambiental

        - Producto 2: Pago del 30% del monto total del contrato: al avance (establecer el porcentaje) de las actividades de acuerdo al Plan de trabajo aprobado.

        - Producto 3: Pago del 45% del monto total del contrato: al avance (establecer el porcentaje) de las actividades de acuerdo al Plan de trabajo aprobado.

        - Producto 4: Pago del 25% del monto total del contrato:

        - Entrega del plano deberá realizarse en primera instancia ante la Unidad de Diseño – de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad (DAPB), MiAMBIENTE.

        - Al recibo y Acta de Aceptación Final y la No Objeción de Fundación NATURA de la obra finalizada, según las especificaciones técnicas que son parte integrante del Contrato y firmado por la Unidad de Diseño, el jefe del Área Protegida, el director de Áreas Protegidas o el de la Regional de MiAMBIENTE y por el Contratista.

El Contratista acepta que la Unidad de Diseño de Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad (DAPB) del Ministerio de Ambiente (LA DONATARIA), realizará como mínimo tres (3) visitas de inspección que incluyen dos (2) inspecciones de avance de obra y la inspección final, indicadas en el Cronograma de trabajo y en la Solicitud de Inspección remitida por El Contratista.  De requerirse, inspecciones adicionales serán a costo de El Contratista, bajo las condiciones que establezca LA CONTRATANTE, durante el periodo de duración del contrato. El hecho de requerirse o solicitarse inspecciones adicionales no modificará los plazos de entrega de los trabajos objeto de este contrato ni se considerará una modificación de los cronogramas y cualquier extensión de plazo que sea inimputable al contratista estará sujeta a las penalidades establecidas en el presente documento.

Las obras dependiendo de su complejidad y/o duración contarán con al menos dos (2) visitas de supervisión del depto. de diseño y construcción del Ministerio de Ambiente, una visita a medio término de la obra y al final de la misma. En las obras que requieran mayor supervisión serán establecidas las visitas en la fase de negociación con el contratista.

2.12. Presentación de Propuestas (fecha de cierre)

Los documentos de las propuestas técnica y económica serán recibidos únicamente en Fundación Natura en físico hasta las 1:00 p.m. del día lunes 25 de mayo de 2026.

- Número de copias

Los proponentes deben presentar un (1) original y cuatro (4) copias impresas de cada propuesta y una copia digital (1) en un USB con su propuesta técnica y económica completa.

- Presentación

Las propuestas serán presentadas en dos (2) sobres sellados, por separado, rotulados correspondientemente como “Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica”.

“Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica”.

- La dirección única para la entrega de las propuestas es:

FUNDACIÓN NATURA,

Llanos de Curundú, casa 1992 A-B

APDO. 0816-06822, ZONA 1, PANAMÁ,

TELÉFONOS 232-7615/16/17.

Presentación de propuestas

Al presentar la propuesta y de ser ésta aprobada, los proponentes deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Las propuestas deben ser presentadas en físico a la Fundación NATURA.  No se permitirá enviar propuestas en la modalidad que no esté definida en la Convocatoria.

- NO se recibirán propuestas luego de la fecha y hora indicada.

- El proponente debe solicitar su acuse de recibo al entregar o enviar su propuesta.

- El cumplimiento de los requisitos solicitados no garantiza que la propuesta sea aprobada.

- La información solicitada en cada concurso, deberá proveerse en forma oportuna y completa.

La propuesta favorecida para el proyecto respectivo será aquella que luego de cumplir con los requisitos solicitados, logren el puntaje requerido de acuerdo a la calidad técnica y consistencia financiera presentada.

2.13 MODALIDAD DE ENTREGA:

E-email: Copia a:   Roxana Calderón, rcalderon@naturapanama.org, convocatorias@naturapanama.org

Los proponentes deben presentar un (1) original y cuatro (4) copias impresas de su propuesta y una copia digital (1) en un USB con su propuesta técnica y económica completa los Formularios 1 y 2 debidamente completados que incluya las propuestas, formularios y documentos de sustento solicitados.

2.14	Cantidad de Contratos a Adjudicar:

No se podrá adjudicar más de dos (2) contratos a un Contratista, durante un mismo periodo.  Esta restricción aplicará igualmente a los Contratistas que a la apertura de un nuevo proceso de selección mantengan vigentes o en ejecución dos (2) contratos con recursos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO) que hayan sido adjudicados en un periodo anterior y que tengan las obras un avance menor al 70%. El Contratista entiende y acepta que para que le sea adjudicado un contrato en un periodo, los contratos adjudicados previamente deben estar con una ejecución mínima del 70% de avances, previo informe de inspección de la Sección de Diseño SINAP del Ministerio de Ambiente.

La dirección en que se llevarán a cabo las negociaciones es:

Fundación NATURA, Llanos de Curundú, casa 1992 A-B APDO. 0816-06822, ZONA 1, PANAMÁ, TELÉFONOS 232-7615/16/17.

2.15	Este contrato requiere la presentación de:

Una Fianza de Propuesta, que no deberá ser inferior al diez por ciento 10% del valor total del contrato, con validez de noventa (90) días: 	Sí ___X___. 	No: ______.

- Una Fianza de Cumplimiento, que no deberá ser inferior al diez por ciento 10% del valor total del contrato: 	Sí ___X___. 	No: ______.

2.16 	Toda propuesta deberá contener la información solicitada en este y los otros     documentos anexos, según la Naturaleza del servicio, utilizando los formatos adjuntos.

  - Se prevé que el trabajo comience en julio de 2026

MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, _______ de __________________ de 2026.

Licenciada

GLORELA RUDAS

Director de Áreas Protegidas y Biodiversidad

Ministerio de Ambiente

E.	S.	D.

Estimada Licenciada:

Presentamos propuesta de cotización de precios para el proyecto. “Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”

Nuestra oferta es por la suma de ____________________________________________ balboas, (B/. ___________________________) de acuerdo al alcance de los trabajos y desglose de costos unitarios presentados por el Ministerio de Ambiente.

Los trabajos serán efectuados en ciento veinte (120) días calendarios a partir de la orden de proceder.

Atentamente,

Firma: _____________________________________________________

Nombre en imprenta __________________________________________

Cédula: ____________________________________________________

Teléfono: ___________________________________________________

Correo electrónico: ___________________________________________

Dirección: __________________________________________________

Nivel Académico: ____________________________________________

Observaciones:

El CONTRATISTA deberá inspeccionar en el sitio de la obra, las condiciones en que se realizarán los trabajos requeridos en esta etapa para su debida coordinación con MiAMBIENTE o las personas que este último designe.

No se aprobará ningún trabajo que, por omisión o por falta de inspección previa, a los sitios de las construcciones de las obras y facilidades, el contratista no haya considerado en su propuesta y que sean necesarios para el desarrollo de otras actividades ligadas a los trabajos requeridos en esta etapa, aun cuando LA CONTRATANTE no los haya especificado en su solicitud o alcance del trabajo; o los mismos deberán ser realizados sin costo alguno para la Contratante, por El Contratista.

igualmente se aplica a aquellos trabajos implícitos en las especificaciones que, aunque no se mencionen en trabajos incluidos, sean necesarios para realizar las obras objeto del contrato y que las mismas se reciban funcionando satisfactoriamente.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

- Fotocopia de la cédula vigente.

- Domicilio de la persona Natural o empresa que recomienda.

- Número de Teléfono.

- Registro Público actualizado y aviso de operaciones (persona jurídica).

- Certificado de Idoneidad de la Empresa o Persona Natural actualizado del año.

- Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente actualizado.

- Paz y Salvo del Seguro Social actualizado del mes.

- Propuesta Económica con cuadro de alcance de obra.

- Documentos Adicionales

- Experiencias de la Empresa

- Referencias de Contratos anteriores realizados en los cinco (5) últimos años iguales o similares a la actividad a Contratar.

- Personal Técnico e idóneo

- Tipo de Equipo según actividad a Contratar

- Propuesta Técnica y Cronograma de Trabajo

- Referencias Comerciales y Referencias Bancarias

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU PUNTAJE SON:

| Criterios | Puntaje |
| --- | --- |
| Criterio 1 – Experiencia de la empresa o contratista | 10.0 |
| Criterio 2 – Referencias contratos anteriores, bancarias y comerciales | 10.0 |
| Criterio 3 – Personal técnico e idóneo | 15.0 |
| Criterio 4 – Tipo de equipo según la actividad a contratar (listado) | 10.0 |
| Criterio 5 – Propuesta técnica y cronograma | 40.0 |
| Criterio 6 – Propuesta económica | 10.0 |
| Criterio 7 –Cumplimiento con la presentación del régimen de formularios | 5.0 |
| Total | 100.0 |
| El puntaje mínimo necesario para la adjudicación es de 75 Puntos |  |

III. REQUISITOS DEL PROPONENTE (1,2)

- La no presentación de alguno de los requisitos 3, 4, 5 y 6 es motivo de descalificación inmediata.

- Los documentos deben ser presentados junto con la propuesta técnica.

- Copias autenticadas se solicitarán a la empresa seleccionada

- Certificación del Registro Público (Copia legible y vigente – no más de 3 meses previos de vigencia) (3), Copia de Cédula de identidad personal vigente en caso de Persona Natural)

- Copia legible de la cédula de Identidad personal del Representante Legal vigente.

- Fianza de Propuesta: El proponente entregará su oferta, la cual contendrá el precio ofertado con su correspondiente fianza de propuesta ajustada al correspondiente pliego.

- Referencias de contratos anteriores realizados en los últimos 5 años, iguales o similares a la actividad a contratar. (Mínimo tres) (Actas de aceptación o notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por los contratantes anteriores, personas o empresas, certificando los trabajos realizados por la empresa o contratista). Las referencias deben ser de proyectos entregados en su totalidad y a satisfacción Del Contratante. Sólo se considerarán proyectos de construcción y los mismos deben tener valor igual o superior al monto de esta convocatoria. Dentro de las referencias se debe incluir contratos en ejecución, con nombre del proyecto, empresa contratante, fecha de inicio y fin, además el monto de la obra.

- Referencias bancarias. (una referencia para persona NATURAL y una para persona JURIDICA) (Notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por entidades bancarias (Banco de Licencia General autorizado en la República de Panamá) certificando el buen manejo de transacciones bancarias de la persona, organización o empresa) una de las cartas, debe indicar que el oferente mantiene buen manejo de la cuenta con cuatro cifras de (4) medias o bajas para proyectos con montos con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días a la fecha de celebración de esta convocatoria.

- Referencias comerciales. (dos para persona NATURAL y tres para persona JURDICA) para obras menores de B/.50,000.00 debe presentarse dos (2) referencias y para obras con montos mayores de B/.50,000.00 deberán presentar tres (3) referencias comerciales. (Notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por establecimientos comerciales certificando el buen manejo de créditos o relación comercial en general por la persona, organización o empresa).

- Paz y Salvo del MINISTERIO DE AMBIENTE.

- Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social. (persona jurídica)

- Propuesta Técnica Completa. (Incluye el régimen de formularios exigidos y completados correctamente).

- Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura Vigente: Los proponentes, sean personas naturales o jurídicas, que participen en actos de selección de contratista, que incluyan actividades de ingeniería y/o arquitectura, deberán presentar la Certificación expedida por la JTIA. En el caso de consorcios, los mismos deberán cumplir con lo establecido en la Resolución JTIA No.063 de 18 de noviembre de 2020.

Parágrafo: Para realizar el cobro de los pagos establecidos en el presente CONTRATO, EL CONTRATISTA deberá presentar a EL DONATARIO la(s) Solicitud(es) de Pago de Cuentas respectivas en un término perentorio comprendido entre el catorce (14) de enero y el treinta (30) de octubre del presente año 2026; y, ésta última, deberá remitir a LA CONTRATANTE la(s) respectiva(s) solicitud(es), junto con la documentación de respaldo completa, a más tardar el trece (13) de noviembre del año en curso. Por consiguiente, LA CONTRATANTE no recibirá Solicitud(es) de Pago de Cuenta alguna entre el catorce (14) de noviembre de dos mil veintiséis (2026) y el once (11) de enero de dos mil veintisiete (2027) y así lo acepta EL CONTRATISTA. La no tramitación de pagos, durante el periodo antes indicado, por parte de LA CONTRATANTE por presentación extemporánea de las solicitudes aquí descritas no libera a EL CONTRATISTA del pleno, total y puntual cumplimiento de las demás condiciones y obligaciones pactadas en este CONTRATO.

Pago a los proveedores de bienes y servicios:

La Fundación NATURA (LA CONTRATANTE) realizará los pagos de suministros de bienes y/o servicios a través de cheques y/o banca electrónica (ACH), el proveedor deberá suministrar toda la información correspondiente a una cuenta bancaria de un banco reconocido de la localidad a través del formulario “Registro de datos generales e información bancaria de proveedores”.

CUADRO DE DESGLOSE DE PRECIOS

“Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”

| DESGLOSE DE PRECIO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Items | Partida | Unidad | Cant. | P/U. | Total |
| A | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1 | El presupuesto destinado a los trabajos preliminares contempla: Timbres, Fianzas, Pólizas y seguros, Traslado de Materiales, Movilización de Mano de Obra, Logística general del Proyecto, Transporte de Herramientas, equipos, Traslado del personal de obra. Caseta y Comedor. | Global | 1 |  |  |
| B | PLANOS MISCELÁNEOS |  |  |  |  |
| 2 | Suministro y confección del diseño, y Planos Misceláneo necesarios para el tendido eléctrico, construcción de la tapia y adecuación de senderos verde. El entregable deberá incluir, de forma completa, clara y detallada, los planos constructivos Misceláneo y Especializados correspondientes a las siguientes disciplinas: | Global | 1 |  |  |
|  | Planos Arquitectura |  |  |  |  |
|  | Planos Estructura |  |  |  |  |
|  | Planos Sistema de Electricidad |  |  |  |  |
|  | Aprobación de planos general es (incluya municipio, bomberos, MINSA, empresa eléctrica en otros donde se requiera |  |  |  |  |
|  | Todos los planos deberán estar firmados y sellados por profesionales idóneos, debidamente registrados y autorizados por las entidades competentes de la República de Panamá, cumpliendo con la normativa técnica y legal vigente en materia de diseño y construcción. |  |  |  |  |
|  | Nota: Los puntos detallados en esta fila se desarrollarán, lo que amerite la obra. La entrega y aprobación de bosquejos y del plano deberá realizarse en primera instancia ante la Unidad de Diseño – DAPB, MiAMBIENTE, el plano será entregado al final de la obra. |  |  |  |  |
| C | PERMISOS |  |  |  |  |
| 3 | Permiso de Construcción | Global | 1 |  |  |
| 4 | Permiso de Ocupación | Global | 1 |  |  |
| 5 | Pago de Impuestos | Global | 1 |  |  |
| 6 | Gastos de trámite y Gestión | Global | 1 |  |  |
| D | CONSTRUCCIÓN DE PILA EN LA NUBES |  |  |  |  |
| ELECTRCIDAD |  |  |  |  |  |
| 7 | Suministro e instalación de 15 tubos de acero galvanizado de 3" de diámetro y calibre 12, con dos capas de pintura antioxidante, tapón en su parte superior de PVC y argolla para alambre #4 | Unidad | 22 |  |  |
| 8 | Suministro instalación de acometida alambre trillex #4 aluminio incluye con argolla | ml | 700 |  |  |
| 9 | Suministro e instalación de fundación para el poste tendido eléctrico de dimensiones 25x25cm de pedestal hasta 1.00 de desplante | Unidad | 22 |  |  |
| 10 | Suministro e instalación de la paredilla eléctrica general incluye (2 medidores, tubería, proyección de interruptor principal IP, Acople, losa de techo, aterrizaje, tapa de concreto, varilla de puesto a tierra, muro de bloque de 6") | Global | 1 |  |  |
| 11 | Suministro e instalación para la reubicación del panel de distribución de la vivienda del guarda parque, incluyendo el cableado eléctrico, nueva instalación de tuberías, codos, breakers y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. | Global | 1 |  |  |
| E | CONSTRUCCIÓN DE JURUTUNGO |  |  |  |  |
| PLOMERIA |  |  |  |  |  |
| 12 | Suministro e instalación de 1 tanque de reserva de agua de 1,750 litros | Global | 1 |  |  |
| 13 | Suministro e instalación de Estructura para soporte de tanque de abastecimiento de agua. incluye 4 fundaciones de 0.80 x 0.80, reforzadas con acero nº 4 en A/D, con una profundidad de 1.20mts. 4 pedestales de concreto con dimensiones de 0.30 x 0.30, 4 barras nº 4, estribos nº 3 a 0.15 cac, 4 platos de acero de 0.30 x 0.30 x 1/4", tubos de acero de 4" x 4" x 1/4" a una altura de 3.00 mts, plataforma de soporte estructural con marco de ángulos de 4" x 4" , tubos intermedios de 4" x 4", x 1/4" espaciados 0.50mts de cac, colocación de plataforma de acero corrugado de 3/16". | Global | 1 |  |  |
| D | ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE OBRA MENORES DEL SENDERO |  |  |  |  |
|  | Rodadura |  |  |  |  |
| 14 | Colocación de rodadura de gravilla a lo largo del sendero, incluye escalones | ML | 420 |  |  |
|  | pasamano |  |  |  |  |
| 15 | Limpieza y mantenimiento de pasamanos incluye atornillar los que estén flojos | ML | 30 |  |  |
|  | Puente |  |  |  |  |
| 16 | colocación de madera plástica para los pasos, colocación de pasamanos, colocación de postes verticales, reparación de pasarelas. para 4 puentes. | Unidad | 4 |  |  |
|  | Estación |  |  |  |  |
| 17 | reparación de barandal, cambio de cubierta de tejalit a teja gala, colocación de gravilla, laterales de contención de madera plástico. | M2 | 4 |  |  |
|  | sillas |  |  |  |  |
| 18 | sillas plástico resistente (6) unidades, con capacidad de carga hasta 160 Kg. | Unidad | 6 |  |  |
| Sub.total |  |  |  |  |  |
| Descuento |  |  |  |  |  |
| I.B.T.M.S 7% |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

El Contratista deberá llenar el cuadro de desglose de precios con sus costos unitarios totalizando un gran total de precio de propuesta que se anotará en el formulario de propuesta

El Contratista deberá inspeccionar en el sitio de la obra, las condiciones en que se realizarán los trabajos requeridos en esta etapa para su debida coordinación con MiAMBIENTE o las personas que este último designe.

No se aprobará ningún trabajo que, por omisión o por falta de inspección previa, a los sitios de las construcciones de las obras y facilidades, el contratista no haya considerado en su propuesta y que sean necesarios para el desarrollo de otras actividades ligadas a los trabajos requeridos en esta etapa, aun cuando la Contratante no los haya especificado en su solicitud o alcance del trabajo; o los mismos deberán ser realizados sin costo alguno para la Contratante, por el contratista.

Igualmente se aplica a aquellos trabajos implícitos en las especificaciones que, aunque no se mencionen en trabajos incluidos, sean necesarios para realizar las obras objeto del contrato y que las mismas se reciban funcionando satisfactoriamente.

TRABAJOS INCLUIDOS EN EL CONTRATO

A. PRELIMINARES

Incluye los trabajos de limpieza, replanteo y preparación del terreno, movilización de maquinaria, transporte de materiales y equipo, organización de espacios de trabajo y caseta de obra. También se contempla la instalación de servicios básicos temporales (agua, electricidad, etc.) para el funcionamiento adecuado de la obra.

Es la etapa inicial del trabajo y deben realizarse antes de ejecutar la actividad principal de todo el proyecto. Estas se organizan de manera clara y ordenada, tal como se requiere en los documentos técnicos:

Timbres: Incluye el pago de timbres fiscales y derechos administrativos exigidos por las autoridades competentes para la ejecución del proyecto.

Fianzas: Corresponde a la contratación de fianzas de cumplimiento, anticipo y/o calidad de obra, según lo establecido en el contrato.

Pólizas y seguros: Comprende la contratación de seguros de responsabilidad civil, riesgos de trabajo, daños a terceros, maquinaria y personal durante la ejecución de la obra.

Traslado de materiales: Incluye el transporte de materiales desde el punto de suministro hasta el sitio de la obra, considerando carga, descarga y maniobras necesarias.

Movilización de mano de obra: Considera el traslado inicial y final del personal necesario para el arranque y desarrollo de los trabajos.

Logística general del proyecto: Abarca la planificación, coordinación y control de recursos humanos, materiales y equipos para el correcto funcionamiento de la obra.

Transporte de herramientas y equipos: Incluye el traslado de herramientas menores, maquinaria y equipos especializados requeridos para la ejecución de los trabajos.

Traslado del personal de obra: Contempla el transporte diario o periódico del personal desde su punto de reunión hasta el frente de trabajo y viceversa.

Caseta de obra: Instalación de una caseta provisional destinada a oficina administrativa, control de obra, resguardo de documentos y materiales menores.

Comedor: Habilitación de un área provisional destinada para el consumo de alimentos del personal, cumpliendo con las condiciones básicas de higiene y seguridad.

B. PLANOS Y MISCELÁNEO

- Elaboración de Planos y Gestión de Permisos

Descripción técnica de los planos a desarrollar

  - Plano Arquitectónico

Este plano mostrará todos los elementos arquitectónicos correspondientes al proyecto. Se enfocará principalmente en las plantas, elevaciones y secciones, incluyendo los siguientes componentes: sendero, tanque de reserva, planta arquitectónica existente de la casa del guardarparque, ubicación del panel y paredilla.

  - Plano Estructural

En este plano se representarán todos los elementos estructurales que componen el proyecto, tales como la paredilla y el tanque de reserva, indicando dimensiones, materiales y detalles constructivos necesarios para su ejecución.

- Plano del Sistema de Plomería

Este plano mostrará el sistema hidráulico correspondiente al tanque de reserva de 1,750 litros, indicando la red de tuberías, conexiones, válvulas y accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.

- Plano del Sistema Eléctrico

El plano eléctrico representará la instalación desde la casa del guardarparque hasta el punto de conexión con el tendido eléctrico, detallando las canalizaciones, tableros, puntos de conexión y protecciones necesarias según normativa.

C. PERMISOS

Permisos: Gestión de la documentación para la obtención de permisos ante las autoridades municipales y de medio ambiente.

D. CONSTRUCCIÓN DE PILA EN LA NUBES

TUBO

Tubos de acero galvanizado de 3" de diámetro y calibre 12, con dos capas de pintura anioxidante, tapon en su parte superior de PVC y argolla para alambre #4:

Elemento: Tubo de acero galvanizado
Diámetro nominal: 3 pulgadas (Ø 3")
Calibre: 12 (espesor aproximado 2.77 mm)
Acabado:

- Galvanizado por inmersión en caliente

- Dos capas de pintura antioxidante aplicada uniformemente sobre toda la superficie expuesta

Accesorios y terminaciones:

- Tapón superior de PVC para protección contra ingreso de agua y agentes corrosivos

- Argolla metálica soldada o fijada en la parte superior para sujeción de alambre galvanizado calibre #4

Observaciones:

- Longitud del tubo es 7.00 según especificaciones del proyecto

- La pintura antioxidante debe aplicarse después de la limpieza mecánica y desengrase del tubo.

- La argolla debe estar firmemente asegurada, garantizando resistencia mecánica adecuada para la tensión del alambre.

FUNDACIONES

Fundación para el poste tendido eléctrico de dimensiones 25x25cm de pedestal hasta 1.00 de desplante:

Excavación:

- Profundidad total: 1.00 m

- Dimensiones de la excavación: 0.50 × 0.50 m (mínimo 10 cm de holgura por lado para el encofrado o colado directo)

Pedestal:

- Sección: 25 × 25 cm

- Altura sobre el terreno: variable, típicamente 0.10–0.20 m si se desea que quede un poco sobresaliente del terreno.

- Refuerzo vertical: 4 varillas #3 (⅜”) o #4 (½”)

- Estribos: #2 (¼”) @ 15 cm

- Plato de 25x25x1/4”

Base o dado enterrado:

- Dimensiones recomendadas para buena estabilidad:
35 × 35 × 80 cm (puedes aumentar según el tipo de suelo y carga del poste).

- Zapata 50x50x25 Refuerzo: malla de varillas #3 (⅜”) a cada 20 cm en ambas direcciones.

Anclaje del poste:

- Si el poste es metálico, colocar pernos de anclaje embebidos (mínimo 4 Ø ½”) en el centro del pedestal, alineados según el diseño del apoyo.

- Si el poste es de concreto o madera, puede empotrarse directamente en el concreto dejando un 10–15 cm de recubrimiento.

Concreto:

- Resistencia mínima recomendada: f'c = 210 kg/cm² (≈ 21 MPa)

- Compactar y curar correctamente por 7 días mínimo.

PAREDILLA ELÉCTRICA

Paredilla eléctrica Dos medidores eléctricos (2 unidades):
Instalados según especificaciones de la empresa distribuidora de energía, para control de consumo independiente o doble acometida.

Tubería conduit (PVC o metálica, según norma):
Para canalizar los conductores eléctricos desde el punto de acometida hasta el tablero principal.

Proyección de interruptor principal (IP):
Espacio y ductos previstos para la instalación del interruptor principal que controla toda la acometida del inmueble.

Acople o conexión de transición:
Elemento que enlaza la tubería de acometida con la caja o tablero principal, garantizando continuidad eléctrica y mecánica.

Losa de techo (protección superior):
Cubierta de concreto armado para resguardar los componentes eléctricos de la intemperie.

Sistema de aterrizaje (puesta a tierra):
Incluye conductor de cobre desnudo, varilla copperweld de 5/8” x 2.4 m y conexiones a los tableros y medidores, conforme a norma NEC o RETIE.

Tapa de concreto:
Protección superior o frontal para el registro eléctrico, con acabado accesible para inspección.

Varilla de puesta a tierra:
Elemento fundamental del sistema de protección, hincada en el terreno con conexión al conductor de tierra.

Muro de bloque de 6”:
Estructura de soporte de la paredilla, con recubrimiento de repello o tarrajeo fino para instalación de los equipos eléctricos.

REUBICACIÓN DEL PANEL DE DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA

La reubicación del panel de distribución se realiza con el fin de optimizar la disposición del sistema eléctrico de la vivienda, garantizando la accesibilidad, seguridad y cumplimiento de la normativa vigente.

E. CONSTRUCCIÓN DE JURUTUNGO

1 tanque de reserva de agua de 1,750 litros:

es un depósito diseñado para almacenar agua potable o de uso general (doméstico, agrícola o industrial) y garantizar el suministro en caso de interrupciones o baja presión.

Estructura para soporte de tanque de abastecimiento de agua.  incluye 4 fundaciones de 0.80 x 0.80, reforzadas con acero nº 4 en A/D, con una profundidad de 1.20mts. 4 pedestales de concreto con dimensiones de 0.30 x 0.30, 4 barras nº 4, estribos nº 3 a 0.15 cac, 4 platos de acero de 0.30 x 0.30 x  1/4", tubos de acero de 4" x 4" x 1/4" a una altura de 3.00 mts, plataforma de soporte estructural con marco de ángulos de 4" x 4" , tubos intermedios de 4" x 4", x 1/4" espaciados 0.50mts de cac, colocación de plataforma de acero corrugado de 3/16"

Nota Importante: La madera será suministrada por Mi Ambiente. El transporte de los materiales desde el punto de entrega hasta el proyecto será a cargo del contratista. Además, todos los trabajos de instalación, incluida la mano de obra y el uso de herramientas o equipos necesarios, correrán por cuenta del contratista.

Entiéndase que El Contratista incluye, aunque ello no esté explícitamente indicando así en los planos y especificaciones todo elemento nuevo, material, equipo y mano de obra necesaria para finalizar la obra contratada y especificada. Igualmente se aplica a aquellos trabajos implícitos en las especificaciones que, aunque no se mencionen en trabajos incluidos, sean necesarios para realizar las obras objeto del contrato y que las mismas se reciban funcionando satisfactoriamente.

  - INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL

Una vez finalizados los trabajos especificados en el Contrato, incluyendo la remoción de toda herramienta, equipo, estructuras provisionales, residuos de materiales y el cumplimiento de todas las demás obligaciones contractuales, el contratista deberá dejar el sitio de trabajo en condiciones limpias y presentables. El Inspector de Diseños DAPB, Arquitecto Inspector, procederá a revisar los trabajos, y si los considera completos y conforme a los términos del Contrato, certificará dicha revisión ante el Ministerio de Ambiente (El Donatario).

Los trabajos completos serán evaluados minuciosamente por el Inspector de Diseños DAPB, Arquitecto Inspector, el Ministerio de Ambiente (Donatario) y el Contratista. Si se determina que los trabajos han sido ejecutados satisfactoriamente, se procederá a formalizar la aceptación mediante la firma de un "Acta de Aceptación Final". Una copia de esta acta deberá acompañar la cuenta final presentada.

Adicionalmente, para la inspección final, El Contratista deberá contar con la presencia de un profesional idóneo designado por la empresa, quien estará encargado de supervisar el cumplimiento de los trabajos de acuerdo con lo establecido en el Contrato.

El Contratista deberá presentar una nota formal de solicitud de inspección final, acompañada de un informe final de la obra, que detalle el estado de los trabajos realizados. Además, deberá entregar el cuadro de presentación de cuentas, el cual será proporcionado una vez adjudicado el proyecto. Este cuadro incluirá, además de la cuenta final, la documentación necesaria para los pagos por avances de obra, conforme a lo detallado en este documento.

  - DETALLES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Se incluye en esta sección como parte integral del contrato todos los gastos de movilización, gastos administrativos y logística.

El Contratista de ser necesario habilitara un área de depósito por su cuenta o una caseta en la obra para depósito de los materiales con las condiciones necesarias que permitan guardar los materiales sin el deterioro de estos.

"Los materiales, como la madera, serán suministrados por mi empresa y deberán ser recibidos por el contratista. Es responsabilidad del contratista realizar el tratamiento adecuado de la madera entregada, con el fin de asegurar su correcta instalación. Esto incluye, además, el suministro de todas las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo la instalación de manera óptima. El contratista deberá seleccionar la madera más adecuada para cada aplicación, considerando las características técnicas necesarias para la obra."

  - LIMPIEZA

El CONTRATISTA deberá mantener limpia totalmente el área de trabajo, dejando el área y resto de estructuras completamente limpios y sin obstrucciones. Es su responsabilidad el retiro de toda la basura que se genere en la demolición, construcción o adecuación de la obra.

Deberá asear todos los accesorios y equipamiento que por motivo de la obra se llegasen a ensuciar.

TRABAJO REQUERIDO

DESPEJE Y LIMPIEZA

El CONTRATISTA despejará y limpiará las áreas requeridas para el emplazamiento de las obras.

  - ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONDICIONES GENERALES DENTRO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 INSPECCION DEL SITIO:

Es responsabilidad del proponente, por su cuenta, visitar y conocer el sitio donde se ha de efectuar la obra, para verificar todas las condiciones superficiales visibles existentes y considerarlas en su propuesta.

El hecho de no visitar o desconocer el área no lo exime de responsabilidades en las reparaciones solicitadas, y no se aceptarán extras o reclamos que pudieron ser evitadas con la investigación del área a contratar y que resulten en posible discrepancia entre lo existente y omisiones en los planos o especificaciones.

  - TRABAJOS PRELIMINARES:

De la investigación del área El Contratista se percatará de las estructuras que sean necesarias realizar los trabajos solicitados.

En todo momento se tendrá presente la toma de medidas de seguridad, una vez terminados los trabajos volverá a reinstalar y resanar los dañados.

Cualquier observación diferente a lo que indique el plano, deberá ser informada al Depto. de Diseño, de la Unidad Administrativa del SINAP y/o de FIDECO, del DAPB, del MINISTERIO DE AMBIENTE, a través del inspector de la obra quien deberá tomar las medidas necesarias para que los trabajos, objeto de esta solicitud, puedan desarrollarse bien.

4.3 PREPARACION DEL SITIO

El Contratista es responsable, despejar obstáculos y remover del sitio lo que afecte en el perímetro del área del SENDERO afectado por los trabajos.

Todo material que sea removido, deberá despejarse de otros materiales que puedan ser contaminados, así como deberá ser protegido todo equipo o mobiliario cerca del área.

Deberá tomarse las precauciones si en las instalaciones se decidiera seguir operando mientras se remodele, de colocar cinta amarilla de “Precaución” o “Peligro” para evitar accidentes lamentables, en todo el perímetro a trabajar.

4.4 ACARREO Y LIMPIEZA:

Todo el material producto del desmontar o desmantelar, y que no sea utilizado, deberá ser trasladado inmediatamente del área de trabajo para evitar acumulaciones que puedan representar peligro al personal.

Cualquier material removido de los trabajos, antes de ser trasladado a donde sea indicado, deberá ser supervisado por el personal de la Administración del Parque, el cual deberá emitir un “permiso de salida”, de dichos materiales.

5.OTRAS DISPOSICIONES:

5.1. Normas: Todo el trabajo se ejecutará conforme a las normas elaboradas por los Arquitectos y adjuntas a las presentes especificaciones de las cuales forman parte integral.

5.2. El trabajo de pintura deberá quedar perfectamente nítido y de alta calidad de acabado, todo trabajo deficiente deberá ser corregido por El Contratista inmediatamente. Una vez terminado el trabajo deberá ser cuidadosamente limpiado de óxido y de rebabas de soldadura de metal.

5.3. Los materiales de mortero cumplirán los mismos requisitos como lo establece las normas para trabajos de hormigón y hormigón armado.

6. OTRAS GENERALIDADES TECNICAS

6.1.1TRABAJOS PRELIMINARES:

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección y/o según se indica el Contratista deberá despejar y preparar el sitio donde se construirá la obra.

6.1.1.1 Limpieza: El Contratista despejará y mantendrá limpias las áreas afectadas por los trabajos, según se indique en los planos; durante todo el periodo que dure la construcción.

      - Abastecimiento de Agua y Energía Eléctrica:

El Contratista correrá con todos los gastos de instalación y suministro de agua y energía eléctrica durante el periodo de construcción de la obra.

El Contratista deberá suplir su necesidad de servicio de energía eléctrica a través de una planta propia o alquilada. Todas las líneas de suministro de energía provisionales deberán ser suministradas, instaladas, conectadas y mantenidas por el Contratista en forma satisfactoria y a menos que se indique lo contrario, deberán ser removidas por el contratista a la terminación de la obra.

Como en el área no existen sistemas de servicios públicos el contratista tomará las medidas necesarias a fin de dotar el sitio de los servicios necesarios para la construcción (agua) durante todo el periodo de ejecución, todo lo cual será por cuenta del contratista.

6.1.1.3 Accesibilidad: Ni los materiales, ni la oficina de campo o cualquier instalación usada en la construcción de la obra serán, colocados en forma de impedir el libre acceso al resto de las instalaciones etc.

6.1.1.4 Remoción: El trabajo incluye la remoción total de cualquier estructura existente incluyendo de existir elementos subterráneos dentro de las áreas de los trabajos contratados exceptuando únicamente aquellos hasta la línea límite del contrato que específicamente se indiquen que se han de retener, demoler, trasladar, reinstalar o reparar conforme a las indicaciones respectivas en el plano.

Todas las cavidades, huecos y cortes producidas por la demolición de estructuras se llenarán con material selecto aprobado por el inspector.

Todos los elementos removidos serán eliminados del sitio de la obra con sujeción a los reglamentos locales.

7.CONTROL E INSPECCIÓN DE LA OBRA

El proponente favorecido permitirá sin objeción de ningún tipo, la entrada del Inspector autorizado por el MIAMBIENTE con la finalidad de supervisar e inspeccionar las obras objeto de este contrato.

La inspección de la obra será efectuada directamente por el MIAMBIENTE a través de la Unidad de Diseño de la DAPB.

- MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUOSOS

TRABAJOS DE MADERA:

El trabajo descrito en esta sección comprende la instalación completa de una casa de madera, incluyendo el suministro de todos los materiales y mano de obra necesarios excepto la madera, la cual será proporcionada por el contratante (MiAMBIENTE).

El contratista será responsable del transporte, manejo, corte, ensamble e instalación de todos los elementos de madera suministrados por MiAMBIENTE, así como de la provisión de tornillería, herrajes, anclajes metálicos, materiales de unión, acabados protectores y demás insumos complementarios requeridos para la correcta ejecución de la obra.

Asimismo, se incluyen los trabajos de preparación del terreno, cimentación, montaje estructural, instalación de muros, pisos, cubierta y acabados finales, garantizando la estabilidad y durabilidad de la estructura.

MATERIALES

### 1. Tubería

La tubería es un conducto cilíndrico utilizado para transportar fluidos (agua, gas, aguas residuales, etc.) o proteger cables.
Tipos comunes: PVC.
Características:

- Alta resistencia a la presión interna.

- Durabilidad y facilidad de instalación.

- Su elección depende del tipo de fluido y las condiciones del terreno.

### 2. Tubo galvanizado

El tubo galvanizado es una tubería de acero recubierta con una capa de zinc para evitar la corrosión.
Usos: Instalaciones hidráulicas, conducciones de gas, cercas, estructuras livianas.
Ventajas:

- Resistente a la oxidación.

- Larga vida útil en ambientes húmedos.

- Superficie lisa y firme.

### 3. Malla de alambre

La malla de alambre es un tejido metálico fabricado con alambres entrelazados o soldados, generalmente de acero galvanizado.
Usos: Cercas, refuerzos de concreto, protección de áreas, cribado o filtrado.
Características:

- Gran resistencia mecánica.

- Flexibilidad y fácil instalación.

- Disponible en diferentes calibres y aberturas.

### 4. Concreto

El concreto (u hormigón) es una mezcla de cemento, agua, agregados finos (arena) y gruesos (grava) que, al fraguar, forma una masa pétrea.
Usos: Cimentaciones, losas, columnas, muros, pavimentos, escalera.
Características:

- Alta resistencia a la compresión.

- Durabilidad y maleabilidad.

- Puede reforzarse con acero (concreto armado).

### 5. Varilla

La varilla o barra de acero de refuerzo se utiliza en el concreto armado para resistir esfuerzos de tracción.
Características:

- Fabricada en acero corrugado para mejorar adherencia al concreto.

- Normalmente de diámetros entre 3/8" @ 1”. ASTM A605 
Usos: Refuerzo en columnas, vigas, losas y cimentaciones.

### 6. Relleno compactado (Proctor estándar)

El relleno compactado según Proctor estándar es el proceso de compactar suelo en capas hasta alcanzar una densidad seca óptima determinada por el Ensayo Proctor Estándar (ASTM D698).
Objetivo: Aumentar la capacidad portante y reducir asentamientos.
Características:

- Compactación por capas (20–30 cm).

- Control de humedad óptima.

- Se mide la densidad seca lograda (% de la máxima Proctor).

### 7. Tanque biodigestor

El tanque biodigestor es un contenedor hermético donde se degradan residuos orgánicos (como aguas residuales domésticas) por acción bacteriana anaeróbica, produciendo biogás y efluente tratado.
Usos: Tratamiento primario de aguas negras en viviendas rurales o urbanas.
Ventajas:

- Bajo mantenimiento.

- Reduce contaminación. Puede generar gas aprovechable.

8. Relleno con compactación de arena

Consiste en el uso de arena limpia y húmeda como material de relleno, compactada por capas.
Usos: Base o relleno de zanjas, alrededor de tuberías, bajo losas.
Características:

- Excelente drenaje.

- Fácil de compactar.

- Requiere control de humedad y densidad.

### 9. Sumidero de piso

El sumidero de piso es un accesorio de drenaje colocado en pisos (baños, cocinas, patios) para evacuar aguas residuales hacia la red sanitaria.
Componentes:

- Cuerpo de PVC, acero inoxidable o fundición.

- Rejilla superior desmontable.

- Trampa de agua (sifón) para evitar malos olores.
Funciones:

- Recolección y conducción del agua superficial.

- Prevención de obstrucciones y olores.

9. CONTROL DE CALIDAD

El contratista deberá inspeccionar la madera suministrada por Mi Ambiente antes de su instalación, verificando su estado físico y dimensional.

No se permitirá la instalación de piezas con daños estructurales o con humedad superior al 20%.

Las uniones deberán quedar firmes, niveladas y sin holguras.

Los acabados deberán aplicarse en condiciones óptimas de temperatura y humedad para asegurar su durabilidad.

10. SEGURIDAD Y LIMPIEZA

- El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad ocupacional y el uso obligatorio de equipo de protección personal (EPP).

- Se deberá mantener el área de trabajo limpia y libre de residuos o materiales peligrosos.

- Al finalizar la obra, el contratista entregará la casa completamente limpia, protegida y lista para su uso.

11.DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES

Los materiales no podrán almacenarse dentro de la zona de ejecución de la obra sin la autorización del MiAMBIENTE y sólo podrán almacenarse en las zonas marginales con autorización del Arquitecto y el jefe del Área Protegida y bajo la responsabilidad del contratista, quien estará obligado a preservar el paisaje durante el período de almacenaje, y hará la limpieza y restauración del sitio a la terminación de la obra, sin costo adicional alguno para El Estado.

Los materiales almacenados, lo serán en forma tal, que garanticen la preservación de la calidad y aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan sido inspeccionados y aprobados, lo podrán ser nuevamente al usarse en la obra y deberán cumplir con los requisitos del contrato en ese momento.

12.SEGURIDAD OCUPACIONAL

El Contratista se obliga, antes de iniciar el servicio o las obras, a tomar y coordinar, con el Arquitecto supervisor del MiAMBIENTE, las medidas necesarias para salvaguardar la salud y bienes, del personal a su cargo, así como la de los funcionarios que laboran y visitantes que se encuentran cerca del área donde se realizarían las labores citadas en este contrato.

El contratista se obliga y deberá incluir dentro de sus costos cualquier material o insumo (conos, letreros, cintas de seguridad, etc.) que requiera utilizar, para garantizar que los trabajos realizados no pongan en riesgo, la seguridad de los visitantes, ni causen molestias a los funcionarios en sus funciones.

Por la naturaleza del trabajo se obliga también al contratista a suplir todo lo necesario para realizar sus labores (carretillas, escaleras, palas, herramientas, etc.) según se indica en la matriz de selección.

  - CONTROL DE CALIDAD EN EL CAMPO

  - El Contratista, de ser requerido deberá brindarle acceso al inspector a los lugares donde se estén produciendo o fabricando piezas, materiales, etc.

  - El Inspector se reserva el hecho de rechazar cualquier material que no cumpla con los requisitos especificados en cualquier momento antes de la aceptación final.

  - El Contratista corregirá las deficiencias en los materiales que la Inspecciones y los resultados de ensayos de laboratorio indican que no cumplen con los requisitos y deberá realizar ensayos adicionales según se requiera para reconfirmar cualquier incumplimiento del trabajo original y según sea necesario para demostrar el cumplimiento con los requisitos del trabajo corregido.

SECCIÓN IV: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

4.1. Propuesta Técnica - Formularios

a.  Requisitos del proponente

b.	Presentación de la Propuesta de Técnica

1. Formulario de presentación de la propuesta técnica Referencias del Proponente.

  - Breve descripción del Proponente

  - Experiencias de la persona Natural, empresa u organización.

- Breve descripción del Proponente

- Experiencias de la persona Natural, empresa u organización.

- Observaciones y sugerencias de los proponentes con respecto a los términos de referencia y a los insumos y servicios que proporcionará la contratante.

- Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo.

- Composición del equipo de trabajo y asignación de actividades

- Currículos del personal profesional idóneo propuesto

- Calendario de actividades del personal profesional propuesta

- Plan de actividades (de trabajo).

- Constancia de Inspección (obligatoria).

LPIC-001

FORMULARIO NO. 1

    - FORMULARIO PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Lugar, fecha)

A: (Nombre, cargo y dirección de LA CONTRATANTE Fundación NATURA).

Señoras/Señores:

Por medio de la presente, confirmamos nuestro interés en el concurso para la selección de la firma constructora que realizará la _______________________________________________________________________

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de _______________________________________________________________________ de conformidad con su Solicitud de Propuesta de fecha____ de __________ de _______.

Presentamos a continuación la propuesta técnica y financiera de acuerdo a las especificaciones en la Solicitud de Propuesta en sobre cerrado en forma inviolable y sellada.

Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es decir, antes del ______ de _____________ de _______, nos comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto.  Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y tiene una validez de ___ días/______ meses, contados a partir de la fecha y está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

La firma del suscrito en este formulario garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos.

Atentamente,

Nombre: __________________________________

Representante Legal: ________________________

Nombre de la firma: _________________________

Dirección: _________________________________

Número de cédula: __________________________

2. REFERENCIAS DEL PROPONENTE

            - Descripción de la firma en un máximo de tres (3) páginas.

            - Trabajos realizados por la firma en los últimos tres (3) años que mejor ilustren las 	calificaciones y ejecutorías relevantes.

Utilizando el formato siguiente, proporcionar información sobre cada uno de los trabajos para los que el proponente fue contratado legalmente, ya sea en forma individual o como persona jurídica o como una de las principales firmas integrantes de una asociación, relevantes y/o pertinentes a esta consultoría.

LPIC-002

FORMULARIO NO. 2

4.1.2 REFERENCIAS DEL PROPONENTE – EXPERIENCIAS DE LA FIRMA

.“Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”

| Año | Duración en meses | Nombre del Proyecto | Localización | Nombre y Dirección del Contratante | Costos del Proyecto | Breve descripción | Nombre de los profesionales y consultores asociados, si los hubo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Utilice páginas adicionales de ser necesario.

LPIC-003

FORMULARIO NO. 3

4.1.3 OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS PROPONENTES CON RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y A LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES QUE PROPORCIONARÁ LA MIAMBIENTE.

Observaciones y sugerencias con respecto a las especificaciones técnicas (ET)

1.

2.

3.

4.

5.

Observaciones y sugerencias con respecto a los servicios e instalaciones que suministrará LA CONTRATANTE o MIAMBIENTE:

1.

2.

3.

4.

5.

Nota: La presentación de observaciones y/o sugerencias no afectan la evaluación de la propuesta, ni comprometen a LA CONTRATANTE ni a Fundación NATURA ni a MiAMBIENTE a aceptarlas. Las mismas contribuirán a enriquecer y mejorar esta o futuras solicitudes de propuestas. En caso de que el interesado no presente observaciones o sugerencias deberá indicarlo en el formulario respectivo.

LPIC-004

FORMULARIO NO. 4

4.1.4 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. (Presentar para el período total de la propuesta).

| Nombre de la Actividades y Tareas | Duración en días | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |

Nota: Utilice Páginas adicionales si es necesario.  Puede presentarse en meses, dependiendo la duración del servicio.

LPIC-005

FORMULARIO NO. 5

4.1.5 COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES.

1. PERSONAL DIRECTIVO.

| Nombre | Cargo | Actividad |
| --- | --- | --- |

- PERSONAL TÉCNICO

| Nombre | Cargo | Actividad |
| --- | --- | --- |

3. PERSONAL DE APOYO.

| Nombre | Cargo | Actividad |
| --- | --- | --- |

LPIC-006

FORMULARIO NO. 6

4.1.6 FORMULARIO PARA LA HOJA DE VIDA DEL PERSONAL

1. PROFESIONAL PROPUESTO

| Nombre Completo: |  |
| --- | --- |
| Lugar y Fecha de Nacimiento: |  |
| Cargo Propuesto: |  |
| Título Profesional y año de graduación: |  |
| Años de trabajo en la empresa: |  |
| Nacionalidad |  |
| Detalle de tareas asignadas: |  |

2. Cursos de especialización en aspectos similares y relacionados a la actividad que se desarrollará en el proyecto:

| Nombre del Evento | Lugar | Fechas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde |  | Hasta |  |
|  |  | Mes | Año | Mes | Año |

3. Cargo que desempeñará en el proyecto

4. Experiencia Profesional

| Nombre del Proyecto: | Descripción de sus funciones |
| --- | --- |
| Entidad Beneficiaria: |  |
| Nombre y Dirección: |  |
| Duración de Proyecto: Desde: mes ___año___ Hasta: mes___ año___ |  |
| Tiempo de participación Desde: mes___ año ___ Hasta: mes___ año ___ |  |
| Nombre del Superviso o Jefe |  |

LPIC-007

FORMULARIO NO. 7

4.1.7 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL

(Presentar para el período total de la propuesta).

| NOMBRE | CARGO | DURACIÓN | SEMANAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |

Nota: Utilice páginas adicionales si es necesario

LPIC-008

FORMULARIO NO.8

4.1.8 PLAN DE ACTIVIDADES (DE TRABAJO)

Presentar para el período total de la propuesta.

| (1º, 2º, etc. son los meses desde el comienzo del trabajo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad (trabajo) | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |

FORMULARIO NO.9

LPIC-009

SECCIÓN V

4.1.9 CONSTANCIA DE VISITA O REUNIÓN DE ACLARACIÓN

.“Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”

La presente nota, debidamente firmada y sellada por el Jefe del Área Protegida y/o el Director Regional correspondiente, será la constancia de la reunión de aclaración o visita a ____________________________ (lugar/sector) _____________________________________________________ por motivo de la Solicitud de Propuesta convocada por Fundación NATURA para la convocatoria en cuestión.

NOMBRE:					 	NOMBRE:

(Legible) 						(Legible)

FIRMA:							FIRMA:

CÉDULA:						CÉDULA:	_______________

Representante de MiAMBIENTE		Representante de la Empresa

FECHA Y HORA DE LA VISITA:

4.2. PROPUESTA ECONÓMICA

- Desglose Precios en balboas Unitarios para las Actividades (1) **

- Resumen de Costos en balboas.

- Desglose de precios por actividad.

- Desglose de la remuneración por actividad.  *

- Gastos reembolsables por actividad. *

*Aplica en el caso de convocatorias con montos no publicados.

**En caso de obras de construcciones, solamente se presenta el Formulario No. 1

FORMULARIO NO.10

LPIC-010

4.2.1 RESUMEN DE COSTOS EN BALBOAS

| COSTOS | MONTO TOTAL |
| --- | --- |
| Subtotal Monto total de la propuesta económica | ________________________________ |

LPIC-011

FORMULARIO NO. 11

    - DESGLOSE DE COSTOS POR ACTIVIDAD

- Ejemplo

4.2.3 CRONOGRAMA

.“Suministro de materiales, mano de obra y transporte necesarios para la adecuación del sendero Panamá Verde, instalación de tendido eléctrico con tapia hacia la casa, y construcción de un tanque de reserva de agua para Jurutungo, ubicado en el Parque Internacional La Amistad, sector Pacífico, provincia de Chiriquí”

4.2.4 FORMULARIO DE DEBIDA DILIGENCIA

- Datos generales de entidad:

| Nombre legal: |  |
| --- | --- |
| Naturaleza jurídica: |  |
| Número de registro: |  |
| Fecha de constitución: |  |
| Dirección: |  |
| Teléfono: |  |
| Correo electrónico: |  |
| Página Web: |  |

- Representación legal:

| NOMBRE | NÚMERO DE CÉDULA |
| --- | --- |

- Junta Directiva:

| CARGO | NOMBRE / ENTIDAD * | NÚMERO DE CÉDULA |
| --- | --- | --- |

* Indicar entidad en caso que la participación sea en representación.

- Experiencia:

Favor explicar brevemente las actividades/proyectos realizados (indique el nombre y objetivo). Puede adjuntar la información en anexo.

| PROYECTO | MONTO | OBJETIVO | UBICACIÓN | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Declaraciones:

  - La entidad declara que:  SI______     NO _______ Explique:

- Sus representantes legales, miembros de junta directiva y personal (empleados o contratados) no tienen exposición política.

- Sus representantes legales, miembros de junta directiva y personal (empleados o contratados) no tienen conflictos de interés con el objeto de la relación establecida con Fundación Natura.

  - La entidad notificará inmediatamente a Fundación Natura si cualquiera de las personas mencionadas en el punto antes indicado, quedan expuestas políticamente o tienen un conflicto de interés con el objeto de la relación establecida con Fundación Natura.

  - La entidad declara que tiene políticas institucionales concernientes a los siguientes temas:

| POLÍTICAS | SÍ | NO | Indique nombre del instrumento de ser afirmativa su respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticorrupción |  |  |  |
| Ética |  |  |  |
| Ambiental y social |  |  |  |
| Género |  |  |  |
| Transparencia |  |  |  |
| Rendición de cuentas |  |  |  |
| Lavado de dinero |  |  |  |
| Antiterrorismo |  |  |  |

Nota: en caso de tener políticas publicadas en su página Web incluir el vínculo.

  - Si la organización o entidad se encuentra en medio de escándalos públicos o actividades de le generen un riesgo reputacional. Por favor describir el caso y contexto:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - ¿La organización o entidad se encuentra en curso de un proceso judicial? _____ Si la respuesta es afirmativa por favor relacionar el tipo del proceso y el estado en el que se encuentra.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Declaramos que para la presente fecha nos encontramos al día en aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley.

Nombre y Firma de Representante Legal: 				Fecha:

- Documentos para remitir:

  - Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días.

  - RUC.

  - Copia de cédula de representante legal.

  - Últimos estados financieros auditados.

  - Formato de debida diligencia completo y firmado.

  - Formato de autorizaciones, declaraciones y tratamiento de datos firmado.

  - Paz y salvos de CSS y fiscales (si aplica)

ANEXOS

DISEÑO CONCEPTUAL DEL POSTE

DISEÑO CONCEPTUAL DEL TANQUE BIODIGESTOR

DISEÑO CONCEPTUAL DE LA PAREDILLA

DISEÑO CONCEPTUAL DE TANQUE DE RESERVA

GLORARIO

| Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional | USAID |
| --- | --- |
| Comité Técnico Revisor | CTR |
| Contratante | Fundación NATURA |
| Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad | DAPB |
| Donatario | Ministerio de Ambiente |
| Especificaciones Técnicas | ET |
| Fondo FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ | Fondo FIDECO |
| Ministerio de Ambiente | MiAMBIENTE |
| Sistema Nacional de Áreas Protegidas | SINAP |
| Solicitud de Propuesta | SP |
| The Nature Conservancy | TNC |